**ОТЧЕТ**

**по проверке использования бюджетных средств резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства предусмотренных администрацией Шарыповского муниципального округа на 2021 - 2022 года.**

 **1. Исходные данные о контрольном мероприятии.**

**1.1.Наименование контрольного мероприятия:** Проверка использования бюджетных средств резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства предусмотренных администрацией Шарыповского муниципального округа на 2021 - 2022 года.

 **1.2.Основание проверки:** распоряжение Главы Шарыповского муниципального округа, приказ председателя Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 19.08.2022 № 09.

**1.3.Объекты проверки:**

- администрация Шарыповского муниципального округа;

- муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа;

- муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Шарыповского муниципального округа.

**1.4.Период проверки:** 2021год и январь-август 2022 года.

1. **Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.**

На территории Шарыповского муниципального округа полномочиями на решение вопросов местного значения в области организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом наделено МКУ «УСЗ» Шарыповского МО.

Средства резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства предусматриваются администрацией Шарыповского муниципального округа по муниципальной программе Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» подпрограммой 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» и распределяются получателю бюджетных средств – МКУ «УСЗ» Шарыповского МО.

Бюджетные средства резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства Шарыповского муниципального округа распределялись в течении 2021-2022 годов комиссией по распределению резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства, согласно Порядка распределения средств в виде резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

 Предоставление средств бюджета округа из резерва средств на расходы по мероприятиям на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства предусмотренных администрацией Шарыповского муниципального округа в 2021 - 2022 годах осуществлялись комиссией в соответствии с Порядком распределения средств в сумме 11 306,77 тыс. руб. в том числе:

- 2021 год в сумме 6 470,34 тыс. руб.,

- 2022 год в сумме 4 836,43 тыс. руб.

 При проверке выполнения комиссией обязанностей по распределению резерва средств в соответствии с Порядком установлено следующее.

 В нарушение Порядка, комиссией не распределялся резерв средств в 2021 году в сумме 870,01 тыс. руб., в январе-августе 2022 года в сумме 190,90 тыс. руб.

 Резерв средств на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства распределялись с нарушениями Порядка:

- отсутствуют заявки руководителей территориальных подразделений на распределение резерва;

- отсутствие в заявке руководителя территориального подразделения объектов проведения ремонтных работ;

- отсутствуют приложения к заявкам подтверждающих документов: акты обследования, заключения или предписания надзорных органов, обращения граждан, сметный расчет на осуществление расходов по заявленным мероприятиям.

 МКУ «УСЗ» Шарыповского МО не предоставляло в администрацию Шарыповского муниципального округа ежемесячно отчет об исполнении мероприятий и использования резерва средств.

 При проверке использования резерва средств на расходы по мероприятиям на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства предусмотренных администрацией Шарыповского муниципального округа в 2021 - 2022 годах установлено следующее.

 Договора временного безвозмездного пользования имуществом Шарыповского муниципального округа в части обязанностей сторон заключены МКУ «УСЗ» Шарыповского МО с ООО «АЭСТ» на невыгодных условиях для бюджета округа. Обязанности по капитальному ремонту и устранению аварий муниципального имущества Березовского, Ивановского и Новоалтатского территориальных подразделений возложены за счет МКУ «УСЗ» Шарыповского МО, на бюджет округа.

 Наибольший объем средств резерва на ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства на территориальных подразделениях округа: Березовский, Ивановский и Новоалтатский в 2021 - 2022 годах был освоен подрядчиком ООО «АЭСТ» в сумме 4 583,13 тыс. руб. или 56,18%. Другими подрядчиками были освоены средства резерва: ООО «Родник» в сумме 1 705,39 тыс. руб. или 20,90% и ООО «УЖКХ» в сумме 1 869,39 тыс. руб. или 22,92%.

 Подрядчиком ООО «АЭСТ» в основном выполнялись работы по ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения и имели характер аварийного или предаварийного состояния (наложение хомутов, замена труб преимущественно несколько метров, замена вентилей, клапанов, муфт и прочее), расход материалов по смете составлял от 1,0% до 22,0%. Выполнялись работы и без расхода материалов: сварка швов стальных, замена крана, т.е. работа штатных рабочих ресурсоснабжающей организации. На эти работы были составлены сметы и предъявлены к оплате.

 Сметы для выполнения ремонта на объектах Березовского, Ивановского и Новоалтатского территориальных подразделений составлялись специалистами не являющимися работниками МКУ «УСЗ» Шарыповского МО.

 МКУ «УСЗ» Шарыповского МО принятый в 2021 году Порядок распределения средств, предусмотренных администрацией Шарыповского муниципального округа в виде резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства не был доведен для работы и взаимодействия руководителям территориальных подразделений.

 При составлении смет, для освидетельствования объекта ремонта, видов и объемов работ руководители территориальных подразделений не уведомлялись и не принимали участия.

 Приемку выполненных работ по ремонту объектов жилищно – коммунального хозяйства за счет бюджетных средств из резерва комиссия по приемке МКУ «УСЗ» Шарыповского МО не проводила.

 В нарушение Порядка, не принимали участие в качестве члена приемочной комиссии руководители территориальных подразделений Шарыповского муниципального округа.

 Информация о заключенных контрактах по выполнению работ за счет бюджетных средств из резерва на ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства в 2021 году и в январе-августе 2022 года руководителям территориальных подразделений Шарыповского муниципального округа не доводилась.

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа подготовлено представление по устранению нарушений при выполнении мероприятий за счет средств резерва на решение вопросов в сфере жилищно – коммунального хозяйства на территории Шарыповского муниципального округа и направлено в адрес МКУ «УСЗ» Шарыповского МО.