АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018г.                                с. Шушь                                          № 50-п

О внесении изменений в постановление администрации Шушенского сельсовета от 30.10.2013г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы Шушенского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Шушенского сельсовета                 от 30.07.2013г. № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского сельсовета, их формировании и реализации» (в редакции от 02.03.2017 № 14-п), руководствуясь ст. 17 Устава Шушенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Шушенского сельсовета                 от 30.10.2013г. №56 «Об утверждении муниципальной программы Шушенского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» следующие изменения:

муниципальную программу Шушенского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Опубликовать (обнародовать) постановление в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Шушенского сельсовета».

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Шушенского сельсовета»

Глава сельсовета                                                                               Ю.Н.Голубидо

|  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Шушенского сельсовета от 10. 09.2018 № 50-п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |
| Основания для разработки муниципальной программы |  | Постановление администрации Шушенского сельсовета от 30.07.2013 №41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского сельсовета, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Шушенского сельсовета от 02.08.2013 № 18 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шушенского сельсовета» |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Шушенского сельсовета Шарыповского района Красноярского края |  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Отсутствуют |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия программы |  | Подпрограммы: 1. «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»; 2. «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»; 3. «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения». |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | 1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения; 2. Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения; 3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2014-2020 годы |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности |  | приведен в приложении к паспорту программы |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение |  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: |  |  |  |
| муниципальной |  | 12 186 529,19 рублей в том числе: |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год - | 533 396,81 рублей |  |  |
|  |  | 2015 год - | 2 403 465,40 рублей |  |  |
|  |  | 2016 год - | 1 966 515,91 рублей |  |  |
|  |  | 2017 год - | 1 421 464,53 рублей |  |  |
|  |  | 2018 год - | 5 051 986,54 рублей |  |  |
|  |  | 2019 год - | 481 300,00 рублей |  |  |
|  |  | 2020 год - | 328 400,00 рублей |  |  |
|  |  | Краевой бюджет - 6 583 919,10 рублей |  |  |  |
|  |  | 2014 год - |  | 21 834,00 рублей |  |
|  |  | 2015 год - |  | 853 331,00 рублей |  |
|  |  | 2016 год - |  | 820 985,57 рублей |  |
|  |  | 2017 год - |  | 775 914,53 рублей |  |
|  |  | 2018 год - |  | 4 111 854,00 рублей |  |
|  |  | 2019 год - |  | 0,00 рублей |  |
|  |  | 2020 год - |  | 0,00 рублей |  |
|  |  | Районный бюджет - 1 089 361,00 рублей |  |  |  |
|  |  | 2014 год - |  | 70 118,00 рублей |  |
|  |  | 2015 год - |  | 633 200,00 рублей |  |
|  |  | 2016 год - |  | 23 100,00 рублей |  |
|  |  | 2017 год - |  | 32 850 рублей |  |
|  |  | 2018 год - |  | 218 893,00 рублей |  |
|  |  | 2019 год - |  | 55 600,00 рублей |  |
|  |  | 2020 год - |  | 55 600,00 рублей |  |
|  |  | Бюджет поселения - 4 513 249,09 рублей |  |  |  |
|  |  | 2014 год - |  | 441 444,81 рублей |  |
|  |  | 2015 год - |  | 916 934,40 рублей |  |
|  |  | 2016 год - |  | 1 122 430,34 рублей |  |
|  |  | 2017 год - |  | 612 700,00 рублей |  |
|  |  | 2018 год - |  | 721 239,54 рублей |  |
|  |  | 2019 год - |  | 425 700,00 рублей |  |
|  |  | 2020 год - |  | 272 800,00 рублей |  |

- Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети с указанием основных показателей социально-экономического развития Шушенского сельсовета

2.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью экономики, обеспечивающей население территории жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей поселения).

Жилищно-коммунальный комплекс Шушенского сельсовета включает в себя:

- 19,9 тыс. м2 общей площади жилого фонда;

- 2,78 км сетей водоснабжения.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 50-60 процентов обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 22 процентов, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры на территории поселения характеризуется уровнем износа, превышающим 60 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре 2012 года 
в Федеральный закон внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

Фонд оказывает финансовую поддержку субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда при соблюдении субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями ряда скрупулезно прописанных в указанном Федеральном законе условий, включающих в том числе разработку и принятие муниципальной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждаемой главой муниципального образования, выделение в соответствии с нормами данного Федерального закона средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование муниципальных подпрограмм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающее кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, предоставляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. В сфере улично-дорожной сети сельского поселения

Транспорт играет важнейшую роль на территории поселения.

По ряду объективных причин одной из основных проблем в сфере транспортного обслуживания населения является убыточность перевозок пассажиров:

снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;

регулярный рост цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергию.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2017 года составляет 15,4 км, в том числе:

5,4 км (35%) – с усовершенствованным типом покрытия (асфальт/бетон);

10,0 км (65%) – не имеют покрытия, т.е. грунтовые.

Неудовлетворительные потребительские свойства автодорог местного значения в границах населенных пунктов сдерживают социально-экономическое развитие территории, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно - обеспеченные территории.

Администрация сельсовета на текущий момент не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения необходимого комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Финансовый риск связан с наполнением дорожного фонда в соответствии с расчетными прогнозными его объемами, в случае уменьшения доходов дорожного фонда и отсутствия возможности их восполнения за счет средств бюджета поселения возникнет необходимость в уменьшении расходных обязательств, как следствие не будут достигнуты плановые значения конечных результатов.

Финансирование ремонта дорог из бюджета поселения практически не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критической ситуации, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрацией сельсовета направляются ходатайство с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.

В настоящее время в условиях развития автомобилизации, ограниченных финансовых возможностей основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

В связи с высокой социальной значимостью вопросов обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в результате обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения будут созданы условия для свободного круглогодичного передвижения людей и грузов по территории сельсовета.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия дорожно-транспортных происшествий, повысив безопасность дорог. Решение вопросов по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целью муниципальной программы являются:

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения;

- обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Шушенского сельсовета.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения;

2. Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения;

3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду;

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Шушенский сельсовет.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов.

Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту программы,

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит снизить:

уровень износа коммунальной инфраструктуры до 70%;

долю протяженности улично-дорожной сети местного значения в границах населенных пунктов, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов до 98%;

6.Описание механизмов реализации отдельных мероприятий программы

Программа не представляет реализацию отдельных мероприятий.

7.Информация по подпрограммам

Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение цели в решении программных задач:

подпрограмму «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»;

подпрограмму «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»;

подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»;

подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Шушенском сельсовете».

  - Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья способствуют возникновению социальной напряженности.

Жилищно-коммунальный комплекс Шушенского сельсовета на 01.01.2017 включает в себя:

- 19,9 тыс. м2 общей площади жилого фонда;

- 2,78 км сетей водоснабжения.

Система теплоснабжения жилфонда, объектов торговли, социальной сферы на территории поселения представлена двумя котельными находящимися в муниципальной собственности Муниципального образования Шушенский сельсовет. В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению оказывает организация ООО «УЖКХ», которому переданы в аренду на 5 лет объекты: водонопорные башин и водонопорные сети.

На территории поселения существует 2 водонапорных башни в с.Шушь обеспечение 63% населения системой водоснабжения. Неотъемлемой частью мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства является повышение энергоэффективности жилых зданий и инженерного оборудования с целью создания комфортной среды проживания для населения.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры сегодня характеризуется уровнем износа, превышающим 56 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующие запросам потребителей.

Учет и контроль - необходимые факторы успешного развития любой отрасли экономики, в том числе жилищно-коммунального хозяйства. В последние годы в этом секторе все большее развитие получает прогрессивная система расчетов за потребляемые ресурсы: согласно их фактическому расходу в соответствии с показаниями приборов учета. Наиболее активные потребители, осознавая реальные возможности для экономии, постепенно переходят на подобную схему оплаты коммунальных услуг. Важным направлением в рамках энергосбережения является установка индивидуальных приборов учета водоснобжения.

Планово предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунального хозяйства практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, а это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и соответственно неэффективное использование выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Неблагоприятное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. В связи с этим для обеспечения населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям планируется строительство пункта водоочистки на водозаборных скважинах.

С 2012 года на территории реализовывалась программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» в рамках которой произведен ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения, была приобретена квартира в с. Шушь для работников бюджетной сферы.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающее кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, предоставляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы.

Благоустройство территорий поселения предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов. Комплексное содержание линий уличного освещения включает расходы по электроснабжению, техническому обслуживанию, текущему ремонту системы наружного освещения, расширение сети уличного освещения, реконструкция и модернизация сети уличного освещения (переход на энергосберегающие технологии). На территории поселения расположено 20 ед. ламп ДРЛ уличного освещения, общая потребляемая мощность составила 16 750 кВт. (67 * 250кВт). В с вязи с увеличением тарифа на электроэнергию ежегодно увеличиваются расходы бюджета поселения на оплату потребления электроэнергии уличного освещения. Для экономии бюджетных средств и снижения расхода электроэнергии проводится поэтапная работа по заменен ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные.

За последние годы на территории поселения активизировалась работа по благоустройству населенных пунктов. Выделяются денежные средства на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, озеленение, ремонт кладбища и прочие мероприятия по благоустройству. За последние годы в населенных пунктах Шушенского сельсовета установлены детские игровые площадки и хоккейные коробки, ежегодно увеличивается количество цветников.

Однако проблема благоустройства территории остается острой. В настоящее время денежные средства в первую очередь направляются на ликвидацию несанкционированных свалок, на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров. На территории поселения недостаточно благоустроенных и эстетически оформленных мест отдыха людей и площадей. Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения, в основном, не благоустроены.

Решение проблемы благоустройства на территории поселения возможно только с помощью принятия муниципальной подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов территории.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году:

- увеличить долю населения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества до 65%;

- увеличить потери энергоресурсов в инженерных сетях до 22%;

- улучшение условий проживания жителей на территории поселения;

- благоустройство улиц, а также земель общего пользования.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

  - Подпрограмма «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

Общая протяженность улично-дорожной сети Шушенского сельсовета по состоянию на 01 января 2017 года составила 15,4 километров, в том числе:

5,4 (35 %) – с усовершенствованным типом покрытия (асфальт /бетон);

10 км (65 %) – не имеют покрытия, т.е. грунтовые.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния и особенно в перевозках на короткие расстояния.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей (перевозка угля) во время сезонных работ (перевоз зерна), что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог.

Тенденции развития ситуации и возможные последствия

Одной из главных проблем, отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Рост количества дорожно-транспортных происшествий позволяет отнести данную проблему в разряд, решение которых возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Администрация сельсовета, как и большинство муниципальных образований Красноярского края, не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с недостаточностью средств в бюджете практически не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствуют единые объективные данные о существующем положении дел.

Финансирование ремонта дорог из бюджета поселения практически не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрацией сельсовета направляются ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.

Анализ причин возникновения проблемы

Возникновение несоответствия между темпами развития экономики сельсовета и уровнем инфраструктурной автодорожной обеспеченности экономических процессов возникло в результате дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных. Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Причиной существующего неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети сельского поселения является отсутствие необходимых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.

Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию дорог, отсутствия финансировании по текущему ремонту транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог ухудшается.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок.

В условиях развития автомобилизации, ограниченных финансовых возможностей основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

В связи с высокой социальной значимостью вопросов обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в результате обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения будут созданы условия для свободного круглогодичного передвижения людей и грузов по территории сельсовета.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия дорожно-транспортных происшествий, повысив безопасность дорог. Решение вопросов по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

Цель подпрограммы является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году, увеличить долю протяженности улично-дорожной сети, отвечающую нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 98%, обеспечить круглогодичное содержание 15,4 км дорог улично-дорожной сети.

Срок реализации подпрограммы 2014-2019 годы.

  - Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения».

Проблема накопления отходов обостряется на территории поселения с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории поселения, составляет около 0,15 тыс. т в год, из них 0,07 тыс. т - ТБО. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы на территории поселения.

Существующая на территории поселения система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на полигоне, не соответствующим современным нормативным требованиям. Размещение на полигоне отходов с длительным периодом естественного распада до веществ, являющихся безопасными для окружающей среды, приводит к опасному загрязнению поверхностных грунтовых вод. Низкая экологическая дисциплина населения, достаточно высокие тарифы на предоставление жилищной услуги по сбору и вывозу бытовых отходов обуславливает наличие большого количества несанкционированных мест размещения отходов.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО и его фактического сбора в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию населенных пунктов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигон ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Таким образом, на сегодняшний день на территории поселения сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории поселения.

В течение 2012-2013 годов для решения проблем сбора и вывоза отходов производства и потребления было сформировано 3 земельных участка для временного накопления отходов.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории поселения и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем.

Основными проблемами на текущий момент является отсутствие:

– условий временного накопления отходов, на мусороперегрузочных площадках для перегрузки и складирования отходов производства и потребления;

– специализированной техники по вывозу отходов ТБО;

– единой системы сбора и вывоза ТБО с мест массового отдыха;

– полигона ТБО соответствующего санитарным нормам.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению.

Целью подпрограммы является предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения задачи по обеспечению функционирования системы сбора и вывоза отходов и мусора.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году будет получен экологический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 10 тонн в год;

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

улучшении качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 600 человек на территории поселения получить современную услугу в области обращения с отходами;

росте инвестиционной привлекательности территории, развитии туристического и рекреационного потенциала.

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети, направленных на достижение цели и (или) задач программы

Программа не содержит информацию об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети, направленных на достижение цели и (или) задач программы.

- Перечень объектов недвижимого имущества

муниципальной собственности Шушенского сельсовета, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Программа не содержит объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Шушенского сельсовета, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

9. Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета поселения, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств представлена в приложении № 5 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета поселения, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников) представлена в приложении № 6 к программе.

- Информация о реализации мероприятий в рамках муниципально-частного партнёрства, направленных на достижение целей и задач программы

Программа не содержит мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках муниципально-частного партнёрства.

Приложение к Паспорту муниципальной программы Шушенского сельсовета

«Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Шушенского сельсовета с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Шушенского сельсовета 2013 год | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 57,00 | 56,80 | 56,80 | 56,30 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.2 | Доля протяженности улично-дорожной сети местного значения в границах населенных пунктов, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | 80,40 | 81,70 | 82,90 | 84,20 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Шушенского сельсовета за счет средств бюджета поселения, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» | Всего | X | X | X | X | 5051 986,54 | 481 300,00 | 328400,00 | 5861686,54 |
| 2 |  |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 5051 986,54 | 481 300,00 | 328400,00 | 5861686,54 |
| 3 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» | Всего | X | X | X | X | 4155 832,54 | 298100,00 | 142000,00 | 4595932,54 |
| 4 |  |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 4155 832,54 | 298100,00 | 142000,00 | 4595932,54 |
| 5 | Подпрограмма 2 | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» | Всего | X | X | X | X | 840554,00 | 127 600,00 | 130800,00 | 1098954,00 |
| 6 |  |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 840554,00 | 127 600,00 | 130800,00 | 1098954,00 |
| 7 | Подпрограмма 3 | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» | Всего | X | X | X | X | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 166 800,00 |
| 8 |  |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 166 800,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Шушенского сельсовета (средства бюджета поселения, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» | Всего | 5 051 986,54 | 481 300,00 | 328400,00 | 5861686,54 |
| 2 |  |  | Районный бюджет | 218 893,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 330 093,00 |
| 3 |  |  | Краевой бюджет | 4 111 854,00 | 0,00 | 0,00 | 4 111 854,00 |
| 4 |  |  | Бюджеты поселений | 721 239,54 | 425 700,00 | 272800,00 | 1 419 739,54 |
| 5 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» | Всего | 4 155 832,54 | 298 100,00 | 142000,00 | 4595932,54 |
| 6 |  |  | Районный бюджет | 163 293,00 | 0,00 |  | 163 293,00 |
| 7 |  |  | Краевой бюджет | 3 385 700,00 | 0,00 |  | 3 385 700,00 |
| 8 |  |  | Бюджеты поселений | 606 839,54 | 298 100,00 | 142000,00 | 1 046 939,54 |
| 9 | Подпрограмма 2 | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» | Всего | 840 554,0 | 127 600,00 | 130800,00 | 1 098 954,00 |
| 10 |  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0,00 |
| 11 |  |  | Краевой бюджет | 726 154,00 | 0,00 | 0,00 | 726 154,00 |
| 12 |  |  | Бюджеты поселений | 114 400,00 | 127 600,00 | 130800,00 | 372 800,00 |
| 13 | Подпрограмма 3 | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» | Всего | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 166 800,00 |
| 14 |  |  | Районный бюджет | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 166 800,00 |

|  |  |  | Приложение к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА |  |  |  |
| «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» |  |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шушенского сельсовета Шарыповского района Красноярского края; |  |  |
| Главные распорядители бюджетных средств | 822 - администрация Шушенского сельсовета. |  |  |
| Цель подпрограммы | Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения. |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: |  |  |
|  | 1 098 954,00 р. |  |  |
|  | по годам реализации: |  |  |
|  | 2018 год - | 840 554,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 127 600,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 130 800,00 р. |  |
|  | Районный бюджет |  |  |
|  | Всего - | 0,00 р. |  |
|  | 2018 год - | 0,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 0,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 0,00 р. |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Всего - | 726154,00 р. |  |
|  | 2018 год - | 726154,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 0,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 0,00 р. |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |
|  | Всего - | 372800,00 р. |  |
|  | 2018 год - | 114 400,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 127 600,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 130 800,00 р. |  |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения, в том числе дорожного фонда в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – перечень мероприятий подпрограммы).

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельсовета.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В части правового механизма, в соответствии с действующим законодательством, приняты следующие муниципальные правовые акты:

- Постановление администрации Шушенского сельсовета от 30.09.2016 года № 61 «Об утверждении Перечня внутри поселковых автомобильных дорог»;

- Решение Шушенского сельсовета Совета депутатов от 17.10.2013 года № 108 «О создании муниципального дорожного фонда Шушенского сельсовета Шарыповского района», которое устанавливает назначение дорожного фонда и источники его финансового обеспечения, правила формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и регулирует финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений.

Принятые правовые акты позволили:

- определить перечень автомобильных дорог местного значения;

-установить источники финансового обеспечения дорожной деятельности.

В период реализации подпрограммы в целях повышения эффективности использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории сельсовета будет проведена работа по актуализации действующих муниципальных правовых актов и принятию новых.

В рамках реализации мероприятия 1.1. предполагается предоставление бюджетных ассигнований за счет средств дорожного фонда муниципального образования Шушенский сельсовет и включает в себя комплекс следующих работ по организации содержания дорог:

-подготовка соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта;

-заключение муниципального контракта по результатам торгов (без проведения торгов, досрочное их расторжение);

-осуществление мониторинга за работами;

-осуществление контроля над соблюдением условий муниципального контракта.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию улично-дорожной сети исполнители работ представляют в администрацию сельсовета следующие документы: муниципальный контракт, ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру.

В рамках реализация мероприятия 1.2. «Установка технических средств организации дорожного движения за счет средств бюджета поселения» осуществляется в соответствии с проектами организации дорожного движения и включает в себя комплекс работ по:

-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта за счет средств бюджета поселения;

-заключению муниципального контракта счет средств бюджета поселения по результатам торгов, без проведения торгов, досрочное их расторжение;

-осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта за счет средств бюджета поселения.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по разработке и установки технических средств организации дорожного движения за счет средств бюджета поселения победитель торгов представляет в администрацию сельсовета следующие документы:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

счет-фактуру.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года, годовой отчет в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

Приложение № 1

к подпрограмме Шушенского сельсовета «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | Статистическая отчетность | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которых производится ремонт в общей протяженности дорог | % | Статистическая отчетность | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к подпрограмме реализуемой в рамках муниципальной программы "Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы "«Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), год |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |  |
| «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» | X | X | X | X | X | 840 554,00 | 127 600,00 | 130 800,00 | 1 098 954,00 |  |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 840 554,00 | 127 600,00 | 130 800,00 | 1 098 954,00 |  |
| Цель: Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения | X | X | X | X | X | 283 834,00 | 127 600,00 | 130 800,00 | 542 234,00 |  |
| Задача 1: Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения | X | X | X | X | X | 840 554,00 | 127 600,00 | 130 800,00 | 1 098 954,00 |  |
| Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети сельского поселения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда муниципального образования Шушенский сельсовет | X | X | X | X | X | 98 807,00 | 127 600,00 | 130 800,00 | 357 207,00 | 15,4 км улично-дорожной сети |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 0320093890 | 240 | 98 747,00 | 127 600,00 | 142 000,00 | 368 347,00 |  |
| Мероприятие 1.2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | X | X | X | X | X | 169 434,00 | 0,00 | 0,00 | 169 434,00 | 15,4 км улично-дорожной сети |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 0320075080 | 240 | 169 434,00 | 0,00 | 0,00 | 169 434,00 |  |
| Мероприятие 1.3: Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального образования Шушенский сельсовет | X | X | X | X | X | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,00 | 15,4 км улично-дорожной сети |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 03200S5080 | 244 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,00 |  |
| Мероприятие 1.4 :Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | X | X | X | X | X | 514 660,00 | 0,00 | 0,00 | 514 660,00 | Ремонт автомобильных дорог - 9,6 км. (капитальный ремонт) |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 0320075090 | 244 | 514 660,00 | 0,00 | 0,00 | 514 660,00 |  |
| Мероприятие 1.5: Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального образования Шушенский сельсовет | X | X | X | X | X | 5 147,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147,00 | Ремонт дороги |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 03200S5090 | 244 | 5 147,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147,00 |  |
| Мероприятие 1.6: Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств бюджета поселения | X | X | X | X | X | 42 060,00 | 0,00 | 0,00 | 42 060,00 | Установка двух дорожных знаков |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 320074920 | 244 | 42 060,00 | 0,00 | 0,00 | 42 060,00 |  |
| Мероприятие 1.07: Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств бюджета поселения | X | X | X | X | X | 8 412,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412,00 | Установка двух дорожных знаков |
|  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0409 | 03200S4920 | 244 | 8 412,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412,00 |  |

|  |  |  | Приложение к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА |  |  |  |
| «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» |  |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шушенского сельсовета Шарыповского района Красноярского края; |  |  |
| Главные распорядители бюджетных средств | 822 - администрация Шушенского сельсовета. |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 2. Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов территории. |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: |  |  |
|  | 4 595 932,54 р. |  |  |
|  | по годам реализации: |  |  |
|  | 2018 год - | 4 155 832,54 р. |  |
|  | 2019 год - | 298 100,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 142 000,00 р. |  |
|  | Районный бюджет |  |  |
|  | Всего - | 163293,00 р. |  |
|  | 2018 год - | 163293,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 0,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 0,00 р. |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Всего - | 3385700,00 р. |  |
|  | 2018 год - | 3385700,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 0,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 0,00 р. |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |
|  | Всего - | 1046939,54 р. |  |
|  | 2018 год - | 606 839,54 р. |  |
|  | 2019 год - | 298 100,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 142 000,00 р. |  |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – перечень мероприятий подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета поселения является администрация сельсовета.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 27.06.2013г. № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. № 709-п утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы.

В рамках реализации мероприятия 1.1 предполагается предоставление бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения на исполнение обязательств по внесению взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории сельсовета.

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2016г. № 670-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2017-2019 годы» установлен минимальный размер взноса.

Перечисление взносов на капитальный ремонт осуществляется в целях формирования фонда капитального ремонта.

В рамках реализации мероприятий 1.3, 2.1, 2.14, 2.15 предполагается предоставление бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения и включает в себя комплекс следующих работ:

-заключение муниципального контракта без проведения торгов;

-осуществление мониторинга за работами;

-осуществление контроля над соблюдением условий муниципального контракта.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) исполнители работ (услуг) представляют в администрацию сельсовета следующие документы: муниципальный контракт, ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года, годовой отчет в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

Приложение № 1

к подпрограмме Шушенского сельсовета «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение | ед. на 100 км инженерных сетей | Статистическая отчетность | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 2 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: водоснабжение | ед. на 100 км инженерных сетей | Статистическая отчетность | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 3 | Потери энергоресурсов в инженерных сетях | % | Статистическая отчетность | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 4 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованием безопасности | % | Статистическая отчетность | 60,00 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| 5 | Количество жалоб на проблемы благоустройства территории поселения | ед. | Ведомственная отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме Шушенского сельсовета «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» | X | X | X | X | X | 4155832,54 | 298 100,00 | 142 000,00 | 4595932,54 |  |
| 2 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 4155832,54 | 298 100,00 | 142 000,00 | 4595932,54 |  |
| 3 | Цель: Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | X | X | X | X | X | 4155832,54 | 298 100,00 | 142 000,00 | 4595932,54 |  |
| 4 | Задача 1: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | X | X | X | X | X | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Текущий ремонт оборудования и инженерных сетей | X | X | X | X | X | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 |  |
| 6 |  | администрация Шушенскогоо сельсовета | 822 | 0502 | 0310080870 | 240 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | Утепление колонок |
| 7 | Задача 2: Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов территории | X | X | X | X | X | 4136832,54 | 298 100,00 | 142 000,00 | 4595932,54 |  |
| 8 | Мероприятие 2.1: Содержание и ремонт уличного освещения | X | X | X | X | X | 448450,45 | 238 100,00 | 82 000,00 | 768550,45 | Содержание 56 светильников уличного освещения |
| 9 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310093790 | 240 | 448450,45 | 238 100,00 | 82 000,00 | 768550,45 |  |
| 10 | Мероприятие 2.2: Содержание и ремонт кладбищ | X | X | X | X | X | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Содержание 3 кладбища |
| 11 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310093760 | 240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |  |
| 12 | Мероприятие 2.3: Приобретение ГСМ на трактор МТЗ-82 | X | X | X | X | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |  |
| 13 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310093710 | 240 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |  |
| 14 | Мероприятие 2.4: Приобретение запасных частей на трактор МТЗ-82 | X | X | X | X | X | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 |  |
| 15 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310093708 | 240 | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 |  |
| 16 | Мероприятие 2.5: Содержание и ремонт скверов | X | X | X | X | X | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |
| 17 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310093708 | 240 | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |
| 18 | Мероприятие 2.6: Приобретение запчастей на трактор МТЗ-82 | X | X | X | X | X | 46 000,00 |  |  | 46 000,00 |  |
| 19 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310080090 | 240 | 46 000,00 |  |  | 46 000,00 |  |
| 20 | Мероприятие 2.7: Замена светильников уличного освещения в с.Шушь ул. Октябрьская | X | X | X | X | X | 98293,00 |  |  | 98293,00 |  |
| 21 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0310080320 | 240 | 98293,00 |  |  | 98293,00 |  |
| 22 | Мероприятие 2.8: Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктов | X | X | X | X | X | 3385700,00 |  |  | 3385700,00 | Оказание услуг по предоставлению доступа к услуге подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800, UMTS/WCDMA |
| 23 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0410 | 0310076450 | 240 | 3385700,00 |  |  | 3385700,00 |  |
| 24 | Мероприятие 2.9: Софинансирование на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктов | X | X | X | X | X | 3389,09 |  |  | 3389,09 | Оказание услуг по предоставлению доступа к услуге подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800, UMTS/WCDMA |
| 25 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0410 | 03100S6450 | 240 | 3389,09 |  |  | 3389,09 |  |

| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» |  |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шушенского сельсовета Шарыповского района Красноярского края; |  |  |
| Главные распорядители бюджетных средств | 822 - администрация Шушенского сельсовета. |  |  |
| Цель подпрограммы | Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение функционирования системы сбора и вывоза отходов и мусора. |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |  |  |
| Объемы и источники | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: |  |  |
| финансирования | 166 800,00 р. |  |  |
| подпрограммы | по годам реализации: |  |  |
|  | 2018 год - | 55 600,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 55 600,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 55 600,00 р. |  |
|  | Районный бюджет |  |  |
|  | Всего - | 166 800,00 р. |  |
|  | 2018 год - | 55 600,00 р. |  |
|  | 2019 год - | 55 600,00 р. |  |
|  | 2020 год - | 55 600,00 р. |  |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельсовета.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года, годовой отчет в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

Приложение № 1

к подпрограмме Шушенского сельсовета «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ТБО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Статистическая отчетность | 43,50 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | Статистическая отчетность | 50,00 | 51,50 | 51,50 | 51,50 |

Решение Шушенского сельского совета депутатов от 21.12.2017 года №45-р «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Шушенского сельсовета и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Шушенского сельсовета» Приложение № 2

к подпрограмме Шушенского сельсовета «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» | X | X | X | X | X | 55600,0 | 55600,0 | 55600,0 | 166,800,00 |  |
| 2 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | X | X | X | 55600,0 | 55600,0 | 55600,0 | 166,800,00 |  |
| 3 | Цель: Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду | X | X | X | X | X | 55600,0 | 55600,0 | 55600,0 | 166,800,00 |  |
| 4 | Задача 1: Обеспечение функционирования системы сбора и вывоза отходов и мусора | X | X | X | X | X | 55600,0 | 55600,0 | 55600,0 | 166,800,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Выполнение отдельных переданных полномочий на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | X | X | X | X | X | 55600,0 | 55600,0 | 55600,0 | 166,800,00 | снижение объемов несанкционированного размещения отходов не менее чем на 30 тонн в год |
| 6 |  | администрация Шушенского сельсовета | 822 | 0503 | 0330086120 | 240 | 55600,0 | 55600,0 | 55600,0 | 166,800,00 |  |