2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Проблема накопления отходов обостряется в Шарыповском районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории района, составляет около 340 тыс. т в год, из них 4,5тыс. т - ТБО. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы в районе.

Существующая в Шарыповском районе система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на полигоне, не соответствующим современным нормативным требованиям. Размещение на полигоне отходов с длительным периодом естественного распада до веществ, являющихся безопасными для окружающей среды, приводит к опасному загрязнению поверхностных грунтовых вод. Низкая экологическая дисциплина населения, достаточно высокие тарифы на предоставление жилищной услуги по сбору и вывозу бытовых отходов обуславливает наличие большого количества несанкционированных мест размещения отходов.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО и его фактического сбора в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию населенных пунктов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигон ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Таким образом, на сегодняшний день в районе сфера обращения с отходами недостаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Шарыповского района.

В течение 2012-2013 годов для решения проблем сбора и вывоза отходов производства и потребления было:

- сформировано 34 земельных участка для временного накопления отходов;

-начато строительство мусороперегрузочной площадки в с.Парная;

-приобретено 280 контейнеров для сбора мусора;

-построено 140 площадок для установки контейнеров;

-проводится постоянная информационная работа с населением района о правилах сбора и вывоза мусора.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории района и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем.

Основными проблемами на текущий момент является отсутствие:

– условий временного накопления отходов, на мусороперегрузочных площадках для перегрузки и складирования отходов производства и потребления;

– специализированной техники по вывозу отходов ТБО;

– единой системы сбора и вывоза ТБО с мест массового отдыха;

– полигона ТБО соответствующего санитарным нормам;

- объектов размещения ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования многочисленных несанкционированных мест их размещения.

Кроме того, учитывая, что в г.Назарово планируется строительство мусороперерабатывающего цеха с дальнейшей переработкой и утилизацией отходов производства и потребления, на территории Шарыповского района требуется строительство цеха по сортировке отходов.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению.

2.2.Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2.1. подпрограммы «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».

2.2.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет администрация Шарыповского района.

2.2.3. Целью подпрограммы является предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

2.2.4. Поставленная цель достигнута путем решения задачи по обеспечению функционирования на территории Шарыповского района системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов, участия в конкурсном отборе государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» и полученная субсидия из краевого бюджета направлена на организацию (строительства) площадок временного накопления отходов потребления п. Парная, п. Инголь.

2.2.5. Подпрограмма реализуется в период 2014 – 2018 годов.

2.2.6. Перечень и значения целевых индикаторов подпрограммы по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского района.

Комплекс мер, осуществляемых администрацией района, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности отдела земельных отношений, архитектуры, градостроительства и охраны окружающей среды  администрации Шарыповского района, созданных в целях реализации полномочий органов местного самоуправления района, в т.ч. в части организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  на территории Шарыповского района.

2.3.2.В рамках реализации мероприятия 1.1 в 2015 году предусматривается выполнение работ по устранению замечаний органа Роспотребнадзора по объекту полигон для хранения твердых бытовых отходов (оконавливание, строительство локальных очистных сооружений, строительство контрольных скважин) за счет средств районного бюджета.

В рамках реализации мероприятия 1.2 предусматривается выполнение работ по огораживанию мусороперегрузочных площадок в п. Инголь, с. Холмогорское, с. Парная за счет средств районного бюджета.

Реализация мероприятий 1.1 и 1.2 осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) исполнители представляют в администрацию Шарыповского района следующие документы: акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры.

2.3.3. В рамках реализации мероприятия 1.3 в 2015 году на условиях долевого финансирования из краевого и районного бюджетов предусмотрена  организация (строительство) площадок временного накопления отходов потребления в с. Парная и п. Инголь. Субсидия из краевого бюджета предоставляется на основании постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2015 № 410-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края- получателей субсидии на реализацию мероприятий в области обращения с отходами в 2015 году" и на условиях в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством  природных ресурсов и экологии  Красноярского края и администрацией Шарыповского района.

Выбор исполнителя по данному мероприятию  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) исполнители представляют в администрацию Шарыповского района следующие документы: акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры.

2.3.4. В рамках реализации мероприятия 1.4 в 2014-2018 годах предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на выполнение отдельных переданных полномочий района по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов и промышленных отходов за счет средств районного бюджета на основании соглашений о передаче части полномочий района, заключенных между органами местного самоуправления поселений и органом мест6ного самоуправления района.

2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского района.

2.3.6. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения районного бюджета по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского района.

2.3.7. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного, краевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

2.3.8. Администрация района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущий контроль за ходом реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией района путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы, министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края за перечисленные субсидии из краевого бюджета на проведения мероприятий в области обращения с отходами в части организации (строительства) площадок временного накопления отходов потребления.

2.4.2. Администрация района осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

2.4.3. Контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контролером-ревизором администрации района и Контрольно-счетным органом Шарыповского района в соответствии с действующим законодательством и нормативно правовыми актами Шарыповского района.

  - Оценка социально-экономический эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению показателей, характеризующих качество организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Шарыповского района:

1.	Увеличение доли твердых бытовых отходов, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов           до 44 %;

2.	Увеличение доли ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов до 51,5 %;

3.	Выполнение строительства локальных очистных сооружений, строительство контрольных скважин;

4.	Огораживание мусороперегрузочных площадок п. Инголь, с. Холмогорское , с. Парная, с. Родники.

5.	Строительство площадок временного накопления в с. Парная, п. Инголь;

6.	Организация вывоза отходов с 32 площадок временного накопления отходов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 200 тонн в год;

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

улучшении качества жизни населения района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 10 000 человек на территории района получить современную услугу в области обращения с отходами;

организации (строительство) не менее 2 площадок временного накопления отходов потребления;

росте инвестиционной привлекательности территории, развитии туристического и рекреационного потенциала.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.