АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018 г.                          с. Березовское                                                    № 93

О внесении изменений в постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Березовского сельсовета                 от 30.07.2013г. № 28/2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 19 Устава Березовского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Березовского сельсовета                 от 30.10.2013г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» следующие изменения:

муниципальную программу Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Опубликовать (обнародовать) постановление в периодическом печатном издании «Березовский вестник».

- Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).

Глава сельсовета                                                                                     А.В. Селин

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Березовского сельсовета от 21.11.2018г. № 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 г. № 45 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |
| «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |
| Основания для разработки муниципальной программы | Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.07.2013 № 28/2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского сельсовета, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Березовского сельсовета от 01.08.2013 № 45-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Березовского сельсовета» |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Березовского сельсовета Шарыповского района Красноярского края Российской Федерации |  |  |  |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия программы | Подпрограммы: 1. «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»; 2. «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»; 3. «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения». |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения; 2. Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения; 3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | приведен в приложении к паспорту программы |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: |  |  |  |
| муниципальной | 33 979,49 тыс. руб. в том числе: |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |
|  | 2014 год - | 5659,96 тыс.руб; |  |  |
|  | 2015 год - | 7851,86 тыс. руб; |  |  |
|  | 2016 год - | 7086,73 тыс. руб; |  |  |
|  | 2017 год - | 4889,53 тыс. руб; |  |  |
|  | 2018 год - | 5534,54 тыс. руб; |  |  |
|  | 2019 год - | 1531,08 тыс. руб; |  |  |
|  | 2020 год - | 1425,79 тыс. руб; |  |  |
|  | Районный бюджет - |  | 4507,92 тыс. руб; |  |
|  | 2014 год - |  | 865,75 тыс. руб; |  |
|  | 2015 год - |  | 1005,22 тыс. руб; |  |
|  | 2016 год - |  | 501,52 тыс. руб; |  |
|  | 2017 год - |  | 151,02 тыс. руб; |  |
|  | 2018 год - |  | 1755,01 тыс. руб; |  |
|  | 2019 год - |  | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | 2020 год - |  | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | Бюджеты поселений - |  | 9 487,80 тыс. руб; |  |
|  | 2014 год - |  | 1436,75 тыс. руб; |  |
|  | 2015 год - |  | 1365,98 тыс. руб; |  |
|  | 2016 год - |  | 1833,38 тыс. руб; |  |
|  | 2017 год - |  | 1758,08 тыс. руб; |  |
|  | 2018 год - |  | 1208,81тыс. руб; |  |
|  | 2019 год - |  | 1003,10 тыс. руб; |  |
|  | 2020 год - |  | 881,70 тыс. руб; |  |
|  | Краевой бюджет - |  | 19 983,77 тыс. руб; |  |
|  | 2014 год - |  | 3357,46 тыс. руб; |  |
|  | 2015 год - |  | 5480,66 тыс. руб; |  |
|  | 2016 год - |  | 4751,83 тыс. руб; |  |
|  | 2017 год - |  | 2980,43 тыс. руб; |  |
|  | 2018 год - |  | 2570,72 тыс. руб; |  |
|  | 2019 год - |  | 413,28 тыс. руб; |  |
|  | 2020 год - |  | 429,39 тыс. руб; |  |

## 2. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети Березовского сельсовета                                 с указанием основных показателей социально-экономического развития Березовского сельсовета

2.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства

## Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью  экономики, обеспечивающей население территории жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение. Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей поселения).

Жилищно-коммунальный комплекс Березовского сельсовета  включает в себя:

- 54,7 м2 общей площади жилого фонда;

- 2,973 км тепловых сетей;

- 19,7 км водопроводных сетей.

## Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства,  являются:

## - высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 50-60 процентов обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

## - высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 22 процентов, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Техническое состояние  коммунальной инфраструктуры на территории поселения характеризуется уровнем износа, превышающим 50 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

## Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинального  улучшения качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, предоставляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы.

## Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

## - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

## - создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

## - обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

## - контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

## При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. В сфере улично-дорожной сети сельского поселения

Транспорт играет важнейшую роль на территории поселения.

По ряду объективных причин одной из основных проблем в сфере транспортного обслуживания населения является убыточность перевозок пассажиров:

снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;

регулярный рост цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергию.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2014 года составляет 39,4 км, в том числе:

7,55 км (19,2%) – с усовершенствованным типом покрытия (асфальт/бетон);

29,85 км (75,8 %) – с гравийно-щебенистым типом покрытия;

2 км (5 %) – с грунтовым типом покрытия.

Неудовлетворительные потребительские свойства автодорог местного значения в границах населенных пунктов сдерживают социально-экономическое развитие территории, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно - обеспеченные территории.

Администрация  сельсовета на текущий момент не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения необходимого комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Финансовый риск связан с наполнением дорожного фонда в соответствии с расчетными прогнозными его объемами, в случае уменьшения доходов дорожного фонда и отсутствия возможности их восполнения за счет средств бюджета поселения возникнет необходимость в уменьшении расходных обязательств, как следствие не будут достигнуты плановые значения конечных результатов.

Финансирование ремонта дорог из  бюджета поселения  практически не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критической ситуации, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрацией сельсовета направляется ходатайство с целью получения средств  краевого бюджета на данные цели.

В условиях развития автомобилизации, ограниченных финансовых возможностей основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

В связи с высокой социальной значимостью вопросов обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в результате обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения будут созданы условия для свободного круглогодичного передвижения людей и грузов по территории  сельсовета.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия дорожно-транспортных происшествий, повысив безопасность дорог. Решение вопросов по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети Березовского сельсовета, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети Березовского сельсовета

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основной целью программы является повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения;

2. Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения;

3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети на территории Березовского сельсовета

В результате реализации программы планируется достигнуть следующих показателей:

уровень износа коммунальной инфраструктуры составит 56%;

доля протяженности улично-дорожной сети  местного значения  в границах населенных пунктов, работы по содержанию которых выполняются  в объеме действующих нормативов составят 88%.

- Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

подпрограмму «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» (приложение 1 к муниципальной программе);

подпрограмму «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» (приложение 2 к муниципальной программе);

подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» (приложение 3                          к муниципальной программе).

5.1. Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории».

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей,    от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья способствуют возникновению социальной напряженности.

Жилищно-коммунальный комплекс Березовского сельсовета  включает в себя:

- 54,7 м2 общей площади жилого фонда;

- 2,973 км тепловых сетей;

-19,7 км водопроводных сетей Система теплоснабжения жилфонда, объектов торговли, социальной сферы на территории поселения представлена котельной, находящейся в муниципальной собственности Муниципального образования Березовский сельсовет. В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению оказывает ООО «АЭСТ», которому переданы в безвозмездно временное пользование объекты ЖКХ. Передача тепловой энергии от котельной к потребителям осуществляется по системе существующих магистральных (тепловые сети)  и распределительных тепловых сетей (тепловые сети, соединяющие тепловые пункты с конечным потребителем). Теплоносителем для систем отопления, горячего водоснабжения жилых, общественных зданий и предприятий является сетевая вода с расчетными параметрами 95-650С (от котельной).

На территории поселения существует централизованная система водоснабжения. В ее состав входят 9 скважин в с. Березовское. Водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 54% населения                            и 61% населения проживают на территории, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения. Неотъемлемой частью мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства является повышение энергоэффективности жилых зданий и инженерного оборудования с целью создания комфортной среды проживания для населения.

Основными недостатками в сфере теплопотребления и теплоснабжения являются:

недостаточный уровень теплоизоляции зданий (строений);

загрязнение трубопроводов и отопительных приборов отопительной системы.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры сегодня характеризуется уровнем износа,  превышающим 60 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

В результате наблюдается низкая температура теплоносителя, потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Таким образом, целью устранения данных недостатков является сокращение расходов на теплоснабжение за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Учет и контроль  - необходимые факторы  успешного развития любой отрасли экономики, в том числе жилищно-коммунального хозяйства.  В последние годы в этом секторе все большее развитие получает прогрессивная система расчетов за потребляемые ресурсы: согласно их фактическому расходу в соответствии с показаниями приборов учета. Наиболее активные потребители, осознавая реальные возможности для экономии, постепенно переходят на подобную схему оплаты коммунальных услуг. Важным направлением в рамках энергосбережения является установка индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

Текущий и капитальный ремонт сетей и оборудования систем  водоснабжения, коммунального хозяйства  практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, а это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и соответственно неэффективное использование выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Неблагоприятное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинального  улучшения качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, предоставляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы.

Благоустройство территорий поселения предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов. Комплексное содержание линий уличного освещения включает расходы по электроснабжению, техническому обслуживанию, текущему ремонту системы наружного освещения, расширению сети уличного освещения, реконструкции и модернизации сети уличного освещения (переход на энергосберегающие технологии). На территории поселения расположено 225 ед. ламп РКУ уличного освещения, общая потребляемая мощность составила 67 500 кВт. (225 * 300 кВт). В связи с увеличением тарифа на электроэнергию ежегодно увеличиваются расходы бюджета поселения на оплату потребления электроэнергии уличного освещения. Для экономии бюджетных средств и снижения расхода электроэнергии проводится поэтапная работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные.

За последние годы на территории поселения активизировалась работа по благоустройству населенных пунктов. Выделяются денежные средства на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, озеленение,  ремонт кладбища и прочие мероприятия по благоустройству. За последние годы во всех населенных пунктах Березовского сельсовета установлены детские игровые площадки, ежегодно увеличивается количество цветников.

Однако проблема благоустройства территории остается острой. В настоящее время денежные средства в первую очередь направляются на ликвидацию несанкционированных свалок, на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров. На территории поселения недостаточно благоустроенных и эстетически оформленных мест отдыха людей и площадей. Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения, в основном, не благоустроены.

Решение проблемы благоустройства на территории поселения возможно только с помощью принятия муниципальной подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих  задач:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов территории.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году:

- замены 2,97 км тепловых сетей;

- замены 17,05 км водопроводных сетей;

- увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества до 60,5%;

- улучшение условий проживания жителей на территории поселения;

- благоустройство улиц,  а также земель общего пользования.

Срок реализации подпрограммы  2014-2020 годы.

5.2. Подпрограмма «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения».

Общая протяженность улично-дорожной сети Березовского сельсовета по состоянию на 01 января 2014 года составила 32,8 километров, в том числе:

7,55 км (19,2 %) – с усовершенствованным типом покрытия (асфальт /бетон);

29,85 км (75,8 %) – с гравийно-щебенистым типом покрытия;

2 км (5 %) – с грунтовым типом покрытия.

На территории администрации сельсовета насчитывается                                      1 искусственное сооружение - плотина.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния
и особенно в перевозках на короткие расстояния.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте  будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей (перевозка угля) во время сезонных работ (перевоз зерна), что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог.

Тенденции развития ситуации и возможные последствия

### Одной из главных проблем, отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

### Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

### Рост количества дорожно-транспортных происшествий позволяет отнести данную проблему в разряд, решение которых возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

### Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

### Администрация сельсовета, как и большинство муниципальных образований Красноярского края, не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

### В связи с недостаточностью средств в бюджете практически 
не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствуют единые объективные данные о существующем положении дел.

### Финансирование ремонта дорог из бюджета поселения практически 
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрацией сельсовета направляются ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.

### Анализ причин возникновения проблемы

Возникновение несоответствия между темпами развития экономики сельсовета и уровнем инфраструктурной автодорожной обеспеченности экономических процессов возникло в результате дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных. Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Причиной существующего неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети сельского поселения является отсутствие необходимых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.

Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ 
по содержанию дорог, отсутствия финансировании по текущему ремонту транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог ухудшается.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок.

В условиях развития автомобилизации, ограниченных финансовых возможностей основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

### В связи с высокой социальной значимостью вопросов обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в результате обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения будут созданы условия для свободного круглогодичного передвижения людей и грузов по территории сельсовета.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия дорожно-транспортных происшествий, повысив безопасность дорог. Решение вопросов по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

Целью подпрограммы является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения.

Достижение поставленной цели будет осуществляется путем решения задачи по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году увеличить долю протяженности улично-дорожной сети, отвечающую нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 88%, обеспечить круглогодичное содержание 39,4 км дорог улично-дорожной сети и обеспечить ремонт улично-дорожной сети.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут способствовать бесперебойному и безопасному движению транспортных средств по  улично-дорожной сети сельского поселения, снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения, что позволит повысить уровень жизни населения на территории сельсовета и обеспечить:

конституционные права граждан на передвижение и возможности получения ими жизненно важных услуг;

комфортные и безопасные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части осуществления дорожной деятельности на территории сельсовета.

Положительный экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также приведет к снижению транспортных издержек организаций промышленности и сельского хозяйства.

Срок реализации подпрограммы  2014-2020 годы.

5.3. Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения».

Проблема накопления отходов обостряется на территории поселения  с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории поселения, составляет около 0,50 тыс. т в год, из них 0,3 тыс. т - ТБО. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы на территории поселения.

Существующая на территории поселения система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на полигоне, не соответствующим современным нормативным требованиям. Размещение на полигоне отходов с длительным периодом естественного распада до веществ, являющихся безопасными для окружающей среды, приводит к опасному загрязнению поверхностных грунтовых вод. Низкая экологическая дисциплина населения, достаточно высокие тарифы на предоставление жилищной услуги по сбору и вывозу бытовых отходов обуславливает наличие большого количества несанкционированных мест размещения отходов.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО и его фактического сбора в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию населенных пунктов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигон ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Таким образом, на сегодняшний день на территории поселения сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории поселения.

В течение 2012-2013 годов для решения проблем сбора и вывоза отходов производства и потребления было сформировано 6 земельных участка для временного накопления отходов.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории поселения и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем.

Основными проблемами на текущий момент является отсутствие:

– условий временного накопления отходов, на мусороперегрузочных площадках для перегрузки и складирования отходов производства и потребления;

– специализированной техники по вывозу отходов ТБО;

– единой системы сбора и вывоза ТБО с мест массового отдыха;

– полигона ТБО  соответствующего санитарным нормам.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению.

Целью подпрограммы является предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье  человека и окружающую природную среду.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения  задачи по обеспечению функционирования системы сбора и вывоза отходов и мусора.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году будет получен экологический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 30 тонн в год;

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

улучшении качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 1988 человек на территории поселения получить современную услугу в области обращения с отходами;

росте инвестиционной привлекательности территории, развитии туристического и рекреационного потенциала.

Срок реализации подпрограммы  2014-2020 годы.

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети, направленные на достижение цели и (или) задач программы

Программа не содержит информацию об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети, направленных на достижение цели и (или) задач программы.

- Перечень объектов недвижимого имущества

муниципальной собственности Березовского сельсовета, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Программа не содержит объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Березовского сельсовета, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

8. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета поселения, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств                       (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета поселения, в разрезе программ, отдельных мероприятий программы) представлена в приложении № 5 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета поселения, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников) представлена в приложении № 6 к программе.

- Информация о реализации мероприятий в рамках муниципально-частного партнёрства, направленных на достижение целей и задач программы

Программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнёрства.

Приложение

к Паспорту

муниципальной программы Березовского сельсовета

«Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Березовского сельсовета с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Березовского сельсовета 2013 год | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 57,00 | 56,80 | 56,80 | 56,30 | 56,30 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1.2 | Доля протяженности улично-дорожной сети местного значения в границах населенных пунктов, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | 80,40 | 81,70 | 82,90 | 84,20 | 86,50 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Березовского сельсовета за счет средств бюджета поселения, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» | Всего | X | X | X | X | 5534,54 | 1531,08 | 1425,79 | 8491,41 |
| 2 |  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 5534,54 | 1531,08 | 1425,79 | 8491,41 |
| 3 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» | Всего | X | X | X | X | 3485,49 | 702,90 | 602,90 | 4791,29 |
| 4 |  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 3485,49 | 702,90 | 602,90 | 4791,29 |
| 5 | Подпрограмма 2 | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» | Всего | X | X | X | X | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |
| 6 |  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |
| 7 | Подпрограмма 3 | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» | Всего | X | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |
| 8 |  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Березовского сельсовета (средства бюджета поселения, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» | Всего | 5534,54 | 1531,08 | 1425,79 | 8491,41 |
| 2 |  |  | Районный бюджет | 1755,01 | 114,70 | 114,70 | 1984,41 |
| 3 |  |  | Краевой бюджет | 2570,72 | 413,28 | 429,39 | 3413,39 |
| 4 |  |  | Бюджеты поселений | 1208,81 | 1003,10 | 881,70 | 3093,61 |
| 5 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» | Всего | 3485,49 | 702,90 | 602,90 | 4791,29 |
| 6 |  |  | Районный бюджет | 1640,31 | 0,00 | 0,00 | 1640,31 |
| 7 |  |  | Краевой бюджет | 1114,07 | 0,00 | 0,00 | 1114,07 |
| 8 |  |  | Бюджеты поселений | 731,11 | 702,90 | 602,90 | 2036,91 |
| 9 | Подпрограмма 2 | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» | Всего | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |
| 10 |  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0,00 |
| 11 |  |  | Краевой бюджет | 1456,65 | 413,28 | 429,39 | 2299,32 |
| 12 |  |  | Бюджеты поселений | 477,70 | 300,20 | 278,80 | 1056,70 |
| 13 | Подпрограмма 3 | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» | Всего | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |
| 14 |  |  | Районный бюджет | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |

|  |  |  | Приложение к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА |  |  |  |
| «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» |  |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Березовского сельсовета Шарыповского района Красноярского края Российской Федерации; |  |  |
| Главные распорядители бюджетных средств | 803 - администрация Березовского сельсовета. |  |  |
| Цель подпрограммы | Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения. |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: |  |  |
|  | 3 356,02 тыс.руб: |  |  |
|  | по годам реализации: |  |  |
|  | 2018 год - | 1934,35 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 713,48 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 708,19 тыс.руб; |  |
|  | Районный бюджет |  |  |
|  | Всего - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Всего - | 2299,32 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 1456,65 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 413,28 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 429,39 тыс.руб; |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |
|  | Всего - | 1056,70 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 477,70 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 300,20 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 278,80 тыс.руб; |  |
|  | в том числе средства дорожного фонда |  |  |
|  | Всего - | 3 356,02 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 1934,35 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 713,48 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 708,19 тыс.руб; |  |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2            к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения, в том числе дорожного фонда в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – перечень мероприятий подпрограммы).

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельсовета.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В части правового механизма, в соответствии с действующим законодательством, приняты следующие муниципальные правовые акты:

- Распоряжение администрации Березовского сельсовета от 24.03.2010 года № 16 «Об утверждении Перечня внутри поселковых автомобильных дорог»;

- Решение Березовского  сельсовета Совета депутатов от 17.10.2013 года № 108 «О создании муниципального дорожного фонда Березовского сельсовета Шарыповского района», которое устанавливает назначение дорожного фонда и источники его финансового обеспечения, правила формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и регулирует финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений.

Принятые правовые акты позволили:

- определить перечень автомобильных дорог местного значения;

-установить источники финансового обеспечения дорожной деятельности.

В период реализации подпрограммы в целях повышения эффективности использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории сельсовета будет проведена работа по актуализации действующих муниципальных правовых актов и принятию новых.

В рамках реализации мероприятия 1.1. предполагается предоставление бюджетных ассигнований за счет средств дорожного фонда муниципального образования Березовский сельсовет и включает в себя комплекс следующих работ по организации содержания дорог:

-подготовка соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта;

-заключение муниципального контракта по результатам торгов (без проведения торгов, досрочное их расторжение);

-осуществление мониторинга за работами;

-осуществление контроля над соблюдением условий муниципального контракта.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию  улично-дорожной сети исполнители работ представляют в администрацию сельсовета следующие документы: муниципальный контракт, ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру.

В рамках реализация мероприятия 1.2. «Установка технических средств организации дорожного движения за счет средств бюджета поселения» осуществляется в соответствии с проектами организации дорожного движения и включает в себя комплекс работ по:

-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта за счет средств бюджета поселения;

-заключению муниципального контракта счет средств бюджета поселения по результатам торгов, без проведения торгов, досрочное их расторжение;

-осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта за счет средств бюджета поселения.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по разработке  и установки технических средств организации дорожного движения за счет средств бюджета поселения победитель торгов представляет в администрацию сельсовета  следующие документы:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

счет-фактуру.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года, годовой отчет в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

Приложение № 1

к подпрограмме Березовского сельсовета «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | Статистическая отчетность | 86,50 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 2 | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которых производится ремонт в общей протяженности дорог | % | Статистическая отчетность | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

Приложение № 2

к подпрограмме Березовского сельсовета «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

# Перечень мероприятий подпрограммы «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» | X | X | X | X | X | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |  |
| 2 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |  |
| 3 | Цель: Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения | X | X | X | X | X | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |  |
| 4 | Задача 1: Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения | X | X | X | X | X | 1934,35 | 713,48 | 708,19 | 3356,02 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети сельского поселения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда муниципального образования Березовский сельсовет | X | X | X | X | X | 328,61 | 272,20 | 278,80 | 879,61 | 32,8 км улично-дорожной сети |
| 6 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 0320093890 | 240 | 328,61 | 272,20 | 278,80 | 879,61 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2: Установка технических средств организации дорожного движения за счет средств бюджета поселения | X | X | X | X | X | 35,00 | 28,00 | 0,00 | 63,00 | Установка 9 знаков дорожного движения |
| 8 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 0320093870 | 240 | 35,00 | 28,00 | 0,00 | 63,00 |  |
| 9 | Мероприятие 1.3. Ремонт водопропускного устройства в с. Березовское | X | X | X | X | X | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |  |
| 10 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 0320093840 | 240 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |  |
| 11 | Мероприятие 1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | X | X | X | X | 360,98 | 413,28 | 429,39 | 1203,65 |  |
| 12 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 0320075080 | 240 | 360,98 | 413,28 | 429,39 | 1203,65 |  |
| 13 | Мероприятие 1.5. Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | X | X | X | X | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |  |
| 14 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 03200S5080 | 240 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |  |
| 15 | Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | X | X | X | X | X | 1095,67 | 0,00 | 0,00 | 1095,67 |  |
| 16 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 0320075090 | 240 | 1095,67 | 0,00 | 0,00 | 1095,67 |  |
| 17 | Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета Березовского сельсовета | X | X | X | X | X | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |  |
| 18 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0409 | 03200S5090 | 240 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |  |

|  |  |  | Приложение к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА |  |  |  |
| «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» |  |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Березовского сельсовета Шарыповского района Красноярского края Российской Федерации; |  |  |
| Главные распорядители бюджетных средств | 803 - администрация Березовского сельсовета. |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 2. Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов территории. |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: |  |  |
|  | 4 791,29 тыс.руб: |  |  |
|  | по годам реализации: |  |  |
|  | 2018 год - | 3485,49 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 702,90 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 602,90 тыс.руб; |  |
|  | Районный бюджет |  |  |
|  | Всего - | 1640,31 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 1640,31 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Всего - | 1114,07 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 1114,07 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 0,00 тыс.руб; |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |
|  | Всего - | 2036,91 тыс.руб; |  |
|  | 2018 год - | 731,11 тыс.руб; |  |
|  | 2019 год - | 702,90 тыс.руб; |  |
|  | 2020 год - | 602,90 тыс.руб; |  |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2            к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – перечень мероприятий подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета поселения является администрация сельсовета.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 27.06.2013г. № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. № 709-п утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы.

Перечисление взносов на капитальный ремонт осуществляется в целях формирования фонда капитального ремонта.

В рамках реализации мероприятий 1.3, 2.1, 2.14, 2.15 предполагается предоставление бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения и включает в себя комплекс следующих работ:

-заключение муниципального контракта без проведения торгов;

-осуществление мониторинга за работами;

-осуществление контроля над соблюдением условий муниципального контракта.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) исполнители работ (услуг) представляют в администрацию сельсовета следующие документы: муниципальный контракт, ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года, годовой отчет в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

Приложение № 1

к подпрограмме Березовского сельсовета «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение | ед. на 100 км инженерных сетей | Статистическая отчетность | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 2 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: водоснабжение | ед. на 100 км инженерных сетей | Статистическая отчетность | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 3 | Потери энергоресурсов в инженерных сетях | % | Статистическая отчетность | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 4 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованием безопасности | % | Статистическая отчетность | 60,00 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| 5 | Количество жалоб на проблемы благоустройства территории поселения | ед. | Ведомственная отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме Березовского сельсовета «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

# Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» | X | X | X | X | X | 3485,49 | 702,90 | 602,90 | 4791,29 |  |
| 2 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 3485,49 | 702,90 | 602,90 | 4791,29 |  |
| 3 | Цель: Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | X | X | X | X | X | 3485,49 | 702,90 | 602,90 | 4791,29 |  |
| 4 | Задача 1: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | X | X | X | X | X | 1440,43 | 0,00 | 0,00 | 1440,43 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Замена глубинного насоса на водозаборной скважине в с. Березовское, ул. Советская, 25Б | X | X | X | X | X | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080530 | 240 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2: Замена глубинного насоса на водозаборной скважине в д. Александровка, ул. Свободная, 35 А | X | X | X | X | X | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080540 | 240 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |  |
| 7 | Мероприятие 1.3: Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Трактовая в с. Березовское | X | X | X | X | X | 311,74 | 0,00 | 0,00 | 311,74 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080550 | 240 | 311,74 | 0,00 | 0,00 | 311,74 |  |
| 8 | Мероприятие 1.4: Приобретение и установка повысительного насоса на водозаборной скважине в д. Гудково | X | X | X | X | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080560 | 240 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 9 | Мероприятие 1.5: Замена глубинного насоса на водозаборной скважине в д. Горбы, ул. Заречная, 1 а | X | X | X | X | X | 49,91 | 0,00 | 0,00 | 49,91 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080630 | 240 | 49,91 | 0,00 | 0,00 | 49,91 |  |
| 10 | Мероприятие 1.6: Ремонт сетей теплоснабжения в с. Березовское по ул. Советская | X | X | X | X | X | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 44,03 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080640 | 240 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 44,03 |  |
| 11 | Мероприятие 1.7: Ремонт сетей водоснабжения в с. Березовское по ул. Рабочая | X | X | X | X | X | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080650 | 240 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |  |
| 12 | Мероприятие 1.8: Ремонт сетей водоснабжения в с. Березовское по ул. Советская от дома №25 до дома 25 А | X | X | X | X | X | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080670 | 240 | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |  |
| 13 | Мероприятие 1.9: Замена глубинного насоса в д. Горбы ул. Центральная, 36 А | X | X | X | X | X | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 80,41 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080680 | 240 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 80,41 |  |
| 14 | Мероприятие 1.10: Замена глубинного насоса в д. Горбы ул. Центральная, 36 А | X | X | X | X | X | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080690 | 240 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |  |
| 15 | Мероприятие 1.11: Решение неотложных вопросов в сфере жилищно- коммунального хозяйства | X | X | X | X | X | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310080870 | 240 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |  |
| 16 | Мероприятие 1.12: Замена запорной арматуры в котельной по ул. Советская 61/1 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 62,11 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310089460 | 240 | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 62,11 |  |
| 17 | Мероприятие 1.13: Замена глубинного насоса на водозапорной башне по ул. Советская 2 Е в с. Березовское | X | X | X | X | X | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 65,29 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310089960 | 240 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 65,29 |  |
| 18 | Мероприятие 1.14:Замена глубинного насоса на водозапорной башне по ул. Советская 25 Б в с. Березовское | X | X | X | X | X | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 65,29 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310089970 | 240 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 65,29 |  |
| 19 | Мероприятие 1.15: Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Трактовая в с. Березовское | X | X | X | X | X | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310089980 | 240 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |  |
| 20 | Мероприятие 1.16: Замена запорной арматуры в тепловой камере ТК-1 по ул. Советская в с. Березовское | X | X | X | X | X | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 83,82 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0502 | 0310089980 | 240 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 83,82 |  |
| 21 | Задача 2: Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов территории | X | X | X | X | X | 2045,06 | 702,90 | 602,90 | 3350,86 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1: Реализация проектов по благоустройству территории поселений | X | X | X | X | X | 892,75 | 0,00 | 0,00 | 892,75 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310077410 | 240 | 892,75 | 0,00 | 0,00 | 892,75 |  |
| 23 | Мероприятие 2.2: Реализация проектов по благоустройству территории поселений за счет средств бюджета поселения | X | X | X | X | X | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 8,93 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 03100S7410 | 240 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 8,93 |  |
| 24 | Мероприятие 2.3:Реализация проектов по решению вопросов местного значения | X | X | X | X | X | 221,32 | 0,00 | 0,00 | 221,32 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310077490 | 240 | 221,32 | 0,00 | 0,00 | 221,32 |  |
| 25 | Мероприятие 2.4:Реализация проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | X | X | X | X | X | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 03100S7490 | 240 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |  |
| 26 | Мероприятие 2.5:Замена светильников уличного освещения по ул. Центральная в д.Горбы | X | X | X | X | X | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310080330 | 240 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |  |
| 27 | Мероприятие 2.6: Текущий ремонт уличного освещения ул. Центральная, ул. Лесная в д. Ершово | X | X | X | X | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310089950 | 240 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 28 | Мероприятие 2.6: Содержание и ремонт уличного освещения | X | X | X | X | X | 664,97 | 637,90 | 587,90 | 1890,77 | Содержание 200 светильников уличного освещения |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310093790 | 240 | 664,97 | 637,90 | 587,90 | 1890,77 |  |
| 29 | Мероприятие 2.7: Содержание и ремонт кладбищ | X | X | X | X | X | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Содержание 1 кладбища |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310093760 | 240 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 |  |
| 30 | Мероприятие 2.8: Содержание и ремонт детских площадок | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310093780 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Мероприятие 2.9: Вырубка тополей | X | X | X | X | X | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0310093770 | 240 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |  |

|  |  |  | Приложение к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА |  |  |  |
| «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» |  |  |  |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» |  |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Березовского сельсовета Шарыповского района Красноярского края Российской Федерации; |  |  |
| Главные распорядители бюджетных средств | 803- администрация Березовского сельсовета. |  |  |
| Цель подпрограммы | Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение функционирования системы сбора и вывоза отходов и мусора. |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |  |  |
| Объемы и источники | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: |  |  |
| финансирования | 344,10 тыс. руб; |  |  |
| подпрограммы | по годам реализации: |  |  |
|  | 2018 год - | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | 2019 год - | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | 2020 год - | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | Районный бюджет |  |  |
|  | Всего - | 344,10 тыс. руб; |  |
|  | 2018 год - | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | 2019 год - | 114,70 тыс. руб; |  |
|  | 2020 год - | 114,70 тыс. руб; |  |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2            к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельсовета.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года, годовой отчет в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

Приложение № 1

к подпрограмме Березовского сельсовета «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ТБО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Статистическая отчетность | 43,50 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | Статистическая отчетность | 50,00 | 51,50 | 51,50 | 51,50 |

Приложение № 2

к подпрограмме Березовского сельсовета «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

# Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения» | X | X | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |  |
| 2 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |  |
| 3 | Цель: Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду | X | X | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |  |
| 4 | Задача 1: Обеспечение функционирования системы сбора и вывоза отходов и мусора | X | X | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Выполнение отдельных переданных полномочий на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | X | X | X | X | X | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 | снижение объемов несанкционированного размещения отходов не менее чем на 30 тонн в год |
| 6 |  | администрация Березовского сельсовета | 803 | 0503 | 0330086100 | 240 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 344,10 |  |