****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА**

**Красноярского края**

**Заключение**

на проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района»

17 ноября 2016 год № 119

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно – счетным органом Шарыповского района на основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 15 Решения Шарыповского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 31/289р «О внесении изменений и дополнений в Решение Шарыповского районного Совета депутатов от 21.06.2012 № 28/272р «О создании Контрольно – счетного органа Шарыповского района» (в ред. от 20.03.2014 № 46/536р, от 25.09.2014 № 51/573р, от 26.02.2015 № 56/671р).

Представленный на экспертизу проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» направлен в Контрольно – счетный орган Шарыповского района 16 ноября 2016 года, разработчиком данного проекта Постановления является муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» администрации Шарыповского района.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- постановление администрации Шарыповского района от 30.07.2013 № 540-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации» (в ред. от 29.06.2015 № 407-п);

- распоряжение администрации Шарыповского района от 02.08.2013 № 258-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского района» (в ред. от 29.07.2014 № 293а-р).

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Шарыповского района.

Соисполнители муниципальной программы:

- муниципальное казенное учреждение «Управление спорта, туризм и молодежной политики Шарыповского района»;

- финансовое – экономическое управление администрации Шарыповского района;

- Управление социальной защиты населения администрации Шарыповского района;

- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Шарыповского района»;

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского района»;

- Управление социальной защиты населения администрации Шарыповского района;

- Контрольно – счетный орган Шарыповского района;

- Шарыповский районный Совет депутатов.

Мероприятие проведено 17 ноября 2016 года.

В ходе подготовки заключения Контрольно – счетным органом Шарыповского района были проанализированы следующие материалы:

- проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района»;

- паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района».

*Подпрограммы муниципальной программы:*

1. Обеспечение документами территориального планирования и планировки территорий муниципальных образований Шарыповского района.
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.
3. Обеспечение жильем молодых семей.
4. Организация утилизации и переработки бытовых отходов на территории Шарыповского района.

Мероприятия муниципальной программы:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями;
2. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными;
3. Межбюджетные трансферты для перечисления бюджетам поселений;
4. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;
5. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

*Цель муниципальной программы* – повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению.

*Задачи муниципальной программы:*

1. Создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.
2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности.
3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.
5. Обеспечение населения района качественными жилищно – коммунальными услугами, а также формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно – коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно – коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно – коммунальной сферах на период 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации муниципальной программы с 2014 года по 2019 год планируется достигнуть следующих показателей:

**Анализ реализации муниципальной программы по показателям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед.изм | Значения целевых показателей, план | | | рост |
| 2013 год | 2016 год | 2019 год |
| ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | М2 | 2 998 | 5 000 | 5 000 | 2 002 |
| общая площадь жилищного фонда всех форм собственности приходящаяся на 1 человека населения | М2 | 25,50 | 27,54 | 28,00 | 2,50 |
| доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0,46 | 0,00 | 0,00 | -0,46 |
| количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет государственной поддержки, к общему количеству граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 15,60 | 10,10 | 10,10 | -5,50 |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 57,00 | 33,40 | 33,00 | -24,00 |
| доля убыточных организаций жилищно – коммунального хозяйства | % | 50 | 35 | 30 | -20 |
| доля муниципальных учреждений и организаций (юридических лиц) прошедших обязательное энергетическое обследование | % | 74,50 | 100 | 100 | 25,50 |

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования увеличится на 2 002 м2 и составит 5 000 м2 за год;

- общая площадь жилищного фонда всех форм собственности приходящаяся на 1 человека населения увеличится на 2,50 м2 и составит 28, м2;

- доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда уменьшится на 0,46 % и составит 0,00 %;

- количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет государственной поддержки, к общему количеству граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий уменьшится на 5,50 % и составит 10,10 %;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшится на 24,00 % и составит 33,00 %;

- доля убыточных организаций жилищно – коммунального хозяйства уменьшится на 20,00 % и составит 30,00 %;

- доля муниципальных учреждений и организаций (юридических лиц) прошедших обязательное энергетическое обследование составит 100,00 %.

Планируемое финансирование программы составляет в сумме 179 489 086,77 руб., в том числе:

**Анализ реализации муниципальной программы с 2014 года по 2019 год**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | | | | | |
| федерального бюджета | краевой бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники | **итого** |
| 2014 год | 0,00 | 1 908 300,00 | 5 885 500,00 | 0,00 | 0,00 | **7 793 800,00** |
| 2015 год | 0,00 | 2 007 000,00 | 6 730 600,00 | 0,00 | 0,00 | **8 737 600,00** |
| 2016 год | 0,00 | 2 134 700,00 | 6 730 600,00 | 0,00 | 0,00 | **8 865 300,00** |
| **итого** | **0,00** | **6 050 000,00** | **19 346 700,00** | **0,00** | **0,00** | **25 396 700,00** |
|  | **предыдущая редакция Постановления от 29.10.2014 № 849-п** | | | | | |
| федерального бюджета | краевой бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники | **итого** |
| 2014 год | 6 796 350,00 | 27 346 485,79 | 6 560 719,52 | 1 110 200,00 | 1 051 365,00 | **42 865 120,31** |
| 2015 год | 0,00 | 2 795 400,00 | 6 731 000,00 | 707 400,00 | 0,00 | **10 233 800,00** |
| 2016 год | 0,00 | 2 795 400,00 | 7 051 000,00 | 396 200,00 | 0,00 | **10 242 600,00** |
| 2017 год | 0,00 | 2 795 400,00 | 7 051 000,00 | 396 200,00 | 0,00 | **10 242 600,00** |
| **итого** | **6 796 350,00** | **35 732 685,79** | **27 393 719,52** | **2 610 000,00** | **1 051 365,00** | **73 584 120,31** |
|  | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | | | | | |
| федерального бюджета | краевой бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники | **итого** |
| 2014 год | 6 796 350,00 | 27 346 485,79 | 6 560 719,52 | 1 110 200,00 | 1 051 365,00 | **42 865 120,31** |
| 2015 год | 5 802 929,71 | 44 996 015,16 | 6 931 369,00 | 837 400,00 | 772 074,90 | **59 339 788,77** |
| 2016 год | 0,00 | 4 969 400,00 | 6 384 900,00 | 0,00 | 0,00 | **11 354 300,00** |
| 2017 год | 0,00 | 4 969 400,00 | 6 384 900,00 | 0,00 | 0,00 | **11 354 300,00** |
| 2018 год | 0,00 | 4 969 400,00 | 6 384 900,00 | 0,00 | 0,00 | **11 354 300,00** |
| **итого** | **12 599 279,71** | **87 250 700,95** | **32 646 788,52** | **1 947 600,00** | **1 823 439,90** | **136 267 809,08** |
|  | **предлагаемая редакция** | | | | | |
| федерального бюджета | краевой бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники | **итого** |
| 2014 год | 6 796 350,00 | 27 346 485,79 | 6 560 719,52 | 1 110 200,00 | 1 051 365,00 | **42 865 120,31** |
| 2015 год | 5 802 929,71 | 44 996 015,16 | 6 931 368,50 | 837 400,00 | 772 074,89 | **59 339 788,26** |
| 2016 год | 6 550 107,70 | 26 126 707,50 | 7 977 525,00 | 0,00 | 932364,00 | **41 586 704,20** |
| 2017 год | 0,00 | 4 247 800,00 | 7 680 610,00 | 0,00 | 0,00 | **11 928 410,00** |
| 2018 год | 0,00 | 4 247 800,00 | 7 698 320,00 | 0,00 | 0,00 | **11 945 944,00** |
| 2019 год | 0,00 | 4 247 800,00 | 7 575 320,00 | 0,00 | 0,00 | **11 823 120,00** |
| **итого** | **19 149 387,41** | **111 212 608,45** | **44 423 687,02** | **1 947 600,00** | **2 755 803,89** | **179 489 086,77** |
| **рост** | **19 149 387,41** | **105 162 608,45** | **25 076 987,02** | **1 947 600,00** | **2 755 803,89** | **154 092 386,77** |
| % | 100,00 | 1 738,22 | 129,62 | 100,00 | 100,00 | 606,74 |

В результате реализации муниципальной программы с 2014 года по 2019 год финансирование увеличилось на сумму 154 092 386,77 руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 19 149 387,41 руб. (100,00%);

- за счет средств краевого бюджета в сумме 105 162 608,45 руб. (1 738,22%);

- за счет средств районного бюджета в сумме 25 076 987,02 руб. (129,62%);

- за счет средств бюджета поселения в сумме 1 947 600,00 руб. (100,00%);

- за счет средств внебюджетных источников в сумме 2 755 803,89 руб. (100,00%).

На реализацию *подпрограммы 1 «Обеспечение документами территориального планирования и планировки территорий муниципальных образований Шарыповского района»* предусмотрено финансирование подпрограммных мероприятий на общую сумму 4 206 754,00 руб., в том числе:

**Анализ реализации подпрограммы «Обеспечение документами территориального планирования и планировки территорий муниципальных образований Шарыповского района»**

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Первоначальная редакция постановления от 30.10.2013 № 844-п** | | |  |
| краевой бюджет | бюджет поселений | районный бюджет | **итого** |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Корректировка постановления от 29.10.2014 № 849-п** | | |  |
| краевой бюджет | бюджет поселений | районный бюджет | **итого** |
| 2014 год | 1 029 780,00 | 1 110 200,00 | 0,00 | **2 139 980,00** |
| 2015 год | 0,00 | 707 400,00 | 0,00 | **707 400,00** |
| 2016 год | 0,00 | 396 200,00 | 0,00 | **396 200,00** |
| 2017 год | 0,00 | 396 200,00 | 0,00 | **396 200,00** |
| **итого** | **1 029 780,00** | **2 610 000,00** | **0,00** | **3 639 780,00** |
|  | **Корректировка постановления от 19.11.2015 № 647-п** | | |  |  |
| краевой бюджет | бюджет поселений | районный бюджет | **итого** |
| 2014 год | 1 029 780,00 | 1 110 200,00 | 0,00 | 2 139 980,00 |
| 2015 год | 0,00 | 837 400,00 | 0,00 | 837 400,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **1 029 780,00** | **1 947 600,00** | **0,00** | **2 977 380,00** |
|  | **предлагаемая редакция** | | |  |
|  | краевой бюджет | бюджет поселений | районный бюджет | **итого** |
| 2014 год | 1 029 780,00 | 1 110 200,00 | 0,00 | 2 139 980,00 |
| 2015 год | 0,00 | 837 400,00 | 0,00 | 837 400,00 |
| 2016 год | 990 000,00 | 0,00 | 239 374,00 | 1 229 374,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **2 019 780,00** | **1 947 600,00** | **2 977 380,00** | **4 206 754,00** |
| рост | 2 019 780,00 | 1 947 600,00 | 2 977 380,00 | 4 206 754,00 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 |

За период реализации подпрограммы 1 с 2014 года по 2019 год подпрограмма увеличивается 100%.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 произойдет увеличение:

- доли сельских поселений Шарыповского района обеспеченных документами территориального планирования до 100%;

- доли населенных пунктов Шарыповского района обеспеченных проектами планировок и межевания территорий населенных пунктов района до 5%;

- позволит обеспечить генеральными планами 3 сельсовета Ивановский, Новоалтатский, Шушенский;

- позволит обеспечить документацией по планировке и межеванию 2-х земельных участков для жилищного строительства, в том числе для многодетных семей.

Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, определен на основании произведенных производственных сметно – финансовых расчетов в разрезе каждого мероприятия подпрограммы.

На реализацию *подпрограммы 2 «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности»* планируется финансирование подпрограммных мероприятий на общую сумму 73 599 762,19 руб.

Целью подпрограммы 2 является улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сфере в сельской местности.

Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы, определен в соответствии с расчетом размера субсидии или социальной выплаты, который производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья по району. Норматив стоимости 1 м2 общей площади по району для расчета размера субсидии или социальной выплаты утверждается Правительством Красноярского края.

**Анализ реализации подпрограммы 2 «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности»**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Первоначальная редакция постановления от 30.10.2013 № 844-п** | | | | |
| районный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 1 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 |
| 2015 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 2016 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| **итого** | **3 304 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 304 000,00** |
|  | **Корректировка постановления от 29.10.2014 № 849-п** | | | | |
| районный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 1 623 075,00 | 17 517 582,00 | 1 051 365,00 | 6 552 378,00 | **26 744 400,00** |
| 2015 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 119 000,00** |
| 2016 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 119 000,00** |
| 2017 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 119 000,00** |
| **итого** | **4 980 075,00** | **17 517 582,00** | **1 051 365,00** | **6 552 378,00** | **30 101 400,00** |
|  | **Корректировка постановления от 19.11.2015 № 647-п** | | | | |
| районный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 1 623 075,00 | 17 517 582,00 | 1 051 365,00 | 6 552 378,00 | 26 744 400,00 |
| 2015 год | 1 319 369,00 | 13 121 715,89 | 772 074,90 | 5 701 274,71 | 20 914 434,50 |
| 2016 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 2017 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 2018 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| **итого** | **6 299 444,00** | **30 639 297,89** | **1 823 439,90** | **12 253 652,71** | **51 015 834,50** |
|  | **Предлагаемая редакция** | | | | |
|  | районный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 1 623 075,00 | 17 517 582,00 | 1 051 365,00 | 6 552 378,00 | 26 744 400,00 |
| 2015 год | 1 319 369,00 | 13 121 715,89 | 772 074,90 | 5 701 274,71 | 20 914 433,99 |
| 2016 год | 1 326 029,00 | 13 956 867,50 | 932 364,00 | 6 368 667,70 | 22 583 928,20 |
| 2017 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 2018 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 2019 год | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| **итого** | **7 625 472,50** | **44 596 165,39** | **2 755 803,89** | **18 622 320,41** | **73 599 762,19** |
| рост | 4 321 472,50 | 44 596 165,39 | 2 755 803,89 | 18 622 320,41 | 70 295 762,19 |
| % | 130,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 127,60 |

В период реализации подпрограммы 2 с 2014 года по 2019 год происходит увеличение бюджетных ассигнований в сумме 70 295 762,19 руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 18 622 320,41 руб. (100,00%);

- за счет средств краевого бюджета в сумме 44 596 165,39 руб. (100,00%);

- за счет средств районного бюджета в сумме 4 321 472,50 руб. (130,80%);

- за счет средств внебюджетных источников в сумме 2 755 803,89 руб. (100,00%).

**Анализ реализации показателей подпрограммы 2 с 2014 года по 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм | Значения целевых показателей, план | | | рост |
| 2013 год | 2016 год | 2019 год |
| количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия | чел | 16 | 12 | 11 | -5 |
| ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | М2 | 882,00 | 654,00 | 695,00 | -187,00 |

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2:

- улучшат жилищные условия 71 молодой семье и молодым специалистам проживающим в сельской местности;

- увеличение общей площади жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающим в сельской местности, составит не менее 4 209 м2 общей площади жилья;

- создадутся условия для преодоления кадрового дефицита в агропромышленном комплексе и социальной сфере района, снижения миграционной убыли молодежи из сельской местности;

- создадутся условия для привлечения на строительство жилья в сельской местности инвестиций, средств работодателей и собственных средств граждан, кредитных ресурсов;

- - создадутся условия для развития инженерной инфраструктуры.

На реализацию *подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей»* планируется финансирование подпрограммных мероприятий на общую сумму 3 912 054,00 руб.

**Анализ реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» с 2014 года по 2019 год**

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | | | |
| районный бюджет | краевой бюджет | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2015 год | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| 2016 год | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| **итого** | **1 396 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 396 000,00 |
|  | **предыдущая редакция Постановления от 29.10.2014 № 849-п** | | | |
| районный бюджет | краевой бюджет | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 450 000,00 | 707 100,00 | 244 000,00 | **1 401 100,00** |
| 2015 год | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | **473 000,00** |
| 2016 год | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | **473 000,00** |
| 2017 год | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | **473 000,00** |
| **итого** | **1 869 000,00** | **707 100,00** | **244 000,00** | **2 820 100,00** |
|  | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | | | |
| районный бюджет | краевой бюджет | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 450 000,00 | 707 067,00 | 243 972,00 | **1 401 039,00** |
| 2015 год | 473 000,00 | 271 080,00 | 101 655,00 | **845 735,00** |
| 2016 год | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **250 000,00** |
| 2017 год | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **250 000,00** |
| 2018 год | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **250 000,00** |
| **итого** | **1 673 000,00** | **978 147,00** | **345 627,00** | **2 996 774,00** |
|  | **предлагаемая редакция** | | | |
|  | районный бюджет | краевой бюджет | федерального бюджета | **итого** |
| 2014 год | 450 000,00 | 707 067,00 | 243 972,00 | **1 401 039,00** |
| 2015 год | 473 000,00 | 271 080,00 | 101 655,00 | **845 735,00** |
| 2016 год | 250 000,00 | 483 840,00 | 181 440,00 | **250 000,00** |
| 2017 год | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **250 000,00** |
| 2018 год | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **250 000,00** |
| 2019 год | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **250 000,00** |
| **итого** | **1 923 000,00** | **1 461 987,00** | **527 067,00** | **3 912 054,00** |
| **рост** | 527 000,00 | **1 461 987,00** | **527 067,00** | 2 516 054,00 |
| % | 37,75 | 100,00 | 100,00 | 180,23 |

В ходе реализации подпрограммы 3 увеличение бюджетных ассигнований составит в сумме 2 516 054,00 руб. (180,23%), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 527 067,00 руб. (100,00%);

- за счет средств краевого бюджета в сумме 1 461 987,00 руб. (100,00%);

- за счет средств районного бюджета в сумме 527 000,00 руб. (37,75%).

Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы, определен в соответствии с расчетом размера социальной выплаты, который производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья по району. Норматив стоимости 1 м2 общей площади жилья по району для расчета размера социальной выплаты устанавливается администрацией района, который не превышает среднюю рыночную стоимость 1 м2 общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством регионального развития РФ.

**Анализ реализации подпрограммы 3 с 2014 по 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм | Значения целевых показателей, план | | | рост |
| 2013 год | 2016 год | 2019 год |
| количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | чел | 4,00 | 1 | 4 | 0 |
| ввод (приобретение) жилья для молодых семей | М2 | 216 | 54 | 216 | 0 |

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит:

- улучшить жилищные условия 17 молодым семьям;

- увеличение общей площади жилья для молодых семей, проживающих в сельской местности до 1 008 м2 общей площади жилья;

- создать условия для снижения миграционной убыли молодежи из сельской местности;

- создать условия для привлечения на приобретение (строительство) жилья в сельской местности собственных средств граждан, кредитных ресурсов.

На реализацию *подпрограммы 4 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Шарыповского района»* планируется финансирование подпрограммных мероприятий на общую сумму 5 804 000,00 руб., в том числе:

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | **предлагаемая редакция** | рост |
| 2014 год | 967 000,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 0,00 |
| 2015 год | 1 605 500,00 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 1 231 500,00 |
| 2016 год | 1 605 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | -1 105 500,00 |
| 2017 год | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2018 год | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **итого** | **4 178 000,00** | **5 304 000,00** | **5 804 000,00** | **1 626 000,00** |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению показателей, характеризующих качество организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Шарыповского района:

* Увеличение доли твердых бытовых отходов, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов до 44,5 %;
* Увеличение доли ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов до 52 %;
* Выполнение строительства локальных очистных сооружений, строительство контрольных скважин;
* Огораживание мусороперегрузочных площадок п. Инголь, с.Холмогорское. с. Парная. С. Родники;
* Строительство площадок временного накопления в с. Парная, п. Инголь;
* Организация вывоза отходов с 32 площадок временного накопления отходов.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы 4 заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 200 тонн в год.

Социально – экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

- снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

- повышение культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

- улучшение качества жизни населения района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 10 000 человек на территории района получить современную услугу в области обращения с отходами;

- организации (строительство) не менее 2 площадок временного накопления отходов потребления;

- росте инвестиционной привлекательности территории, развитии туристического и рекреационного потенциала.

На реализацию *отдельного мероприятия 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями»* предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета в сумме 30 038 326,52 руб.:

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | **предлагаемая редакция** | рост |
| 2014 год | 3 402 500,00 | 3 410 244,52 | 3 410 244,52 | 7 744,52 |
| 2015 год | 3 533 100,00 | 3 902 000,00 | 3 902 000,00 | 368 900,00 |
| 2016 год | 3 533 100,00 | 4 515 900,00 | 5 607 122,00 | 2 074 022,00 |
| 2017 год | 0,00 | 4 515 900,00 | 5 706 320,00 | 5 706 320,00 |
| 2018 год | 0,00 | 4 515 900,00 | 5 706 320,00 | 5 706 320,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 5 706 320,00 | 5 706 320,00 |
| **итого** | **10 468 700,00** | **20 859 944,52** | **30 038 326,52** | **19 569 626,52** |

В рамках мероприятия предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского района в области:

- электро – газо снабжении поселений в границах района;

- строительства, ремонта и реконструкции муниципальных объектов коммунального комплекса и учреждений района;

- создания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На реализацию *отдельного мероприятия 2 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»* предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 3 618 800,00 руб., в том числе:

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | **предлагаемая редакция** | рост |
| 2014 год | 601 000,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 |
| 2015 год | 601 000,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 |
| 2016 год | 601 000,00 | 604 200,00 | 604 200,00 | 3 200,00 |
| 2017 год | 0,00 | 604 200,00 | 604 200,00 | 604 200,00 |
| 2018 год | 0,00 | 604 200,00 | 604 200,00 | 604 200,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 604 200,00 | 604 200,00 |
| **итого** | **1 803 000,00** | **3 014 600,00** | **3 618 800,00** | **1 815 800,00** |

Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных переданы на муниципальный уровень в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».

Отлов, учет, содержание и уничтожение безнадзорных домашних животных осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими необходимое оборудование (пневматическое оружие), транспорт для перевозки животных, пункты временного содержания безнадзорных домашних животных, специально подготовленных, прошедших иммунизацию против бешенства работников, на основании муниципальных контрактов (гражданско – правовых договоров), заключенных с администрацией Шарыповского района в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

На реализацию *отдельного мероприятия 3 «Межбюджетные трансферты для перечисления бюджетам поселений за счет средств краевого бюджета»*  предусмотрено финансирование в сумме 38 722 057,63 рублей.

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | **предлагаемая редакция** | рост | % роста |
| 2014 год | 0,00 | 5 787 638,36 | 5 787 638,36 | 5 787 638,36 | 100,00 |
| 2015 год | 0,00 | 27 207 819,27 | 27 207 819,27 | 27 207 819,27 | 100,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 5 726 600,00 | 5 726 600,00 | 100,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **32 995 457,63** | **38 722 057,63** | **38 722 057,63** | **100,00** |

На реализацию *отдельного мероприятия 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета»* планируется финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 18 797 700,00 руб., в том числе:

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | **предлагаемая редакция** | рост |
| 2014 год | 1 307 300,00 | 1 307 300,00 | 1 307 300,00 | 0,00 |
| 2015 год | 1 406 000,00 | 2 194 400,00 | 2 194 400,00 | 788 400,00 |
| 2016 год | 1 533 700,00 | 4 365 200,00 | 4 365 200,00 | 2 831 500,00 |
| 2017 год | 0,00 | 4 365 200,00 | 3 643 600,00 | 3 643 600,00 |
| 2018 год | 0,00 | 4 365 200,00 | 3 643 600,00 | 3 643 600,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 3 643 600,00 | 3 643 600,00 |
| **итого** | **4 247 000,00** | **16 597 300,00** | **18 797 700,00** | **14 550 700,00** |

Реализация осуществляется в 2014 году в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» и «Постановлением администрации Шарыповского района от 26.02.2013 № 132-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Шарыповского района Красноярского края»; в 2015-2016 годах на основании Закона края от 01.12.2014 года № 7-2839 «О наделении органов месного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» и Постановления администрации Шарыповского района от 19.06.2015 №393-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на территории Шарыповского района».

На реализацию *отдельного мероприятия 5 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»* планируется финансирование в сумме 789 632,43 руб., в том числе:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначальная редакция Постановления от 30.10.2013 № 844-п** | **предыдущая редакция Постановления от 19.11.2015 № 647-п** | **предлагаемая редакция** | рост | % роста |
| 2014 год | 0,00 | 506 518,43 | 506 518,43 | 506 518,43 | 100,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 105 290,00 | 105 290,00 | 100,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 122 824,00 | 122 824,00 | 100,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **506 518,43** | **789 632,43** | **789 632,43** | **100,00** |

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» поставлены задачи, направленные на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, что достигается проведением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятие по обязательному энергетическому обследованию органов местного самоуправления наделенных правами юридических лиц и муниципальных учреждений направлено на получение объективных данных об объеме использования энергоресурсов. По результату энергетического обследования выдается энергетический паспорт, в котором определяется потенциал учреждения по энергосбережению и энергетической эффективности, устанавливаются мероприятия, способствующие повышению экономии энергоресурсов.

При проверке правильности планирования и составления проекта Постановления нарушений не установлено.

На основании выше изложенного Контрольно – счетный орган Шарыповского района предлагает администрации Шарыповского района принять проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района».

Председатель

Контрольно – счетного органа Г.В. Савчук