Приложение № 6.2.

к муниципальной программе   «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан»

на 2014 − 2016 годы

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельского поселения» (далее -подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» |
| Исполнитель подпрограммы | администрация сельсовета |
| Цель подпрограммы | Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения |
| Задача подпрограммы | Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ## Перечень и значения целевых индикаторов приведены в приложении № 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Планируемое финансирование подпрограммных мероприятий составляет 1 433 400 руб. за счет средств дорожного фонда муниципального образования Новоалтатского сельсовета, из них: 2014 год – 419 400 руб.; 2015 год – 508 700 руб.; 2016 год – 505 300 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | администрация сельсовета; Контрольно-счетный орган Шарыповского района |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

  - Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

    - Объективные показатели, характеризующие положение дел

Общая протяженность улично-дорожной сети Новоалтатского сельсовета по состоянию на 01 января 2013 года составила 39,4 километров,              в том числе:

7,55 км (19,2 %) – с усовершенствованным типом покрытия (асфальт /бетон);

29,85 км (75,8 %) – с гравийно-щебенистым типом покрытия;

2 км (5 %) – с грунтовым типом покрытия.

На территории администрации сельсовета насчитывается                                      1 искусственное сооружение - плотина.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния
и особенно в перевозках на короткие расстояния.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте  будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей (перевозка угля) во время сезонных работ (перевоз зерна), что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог.

    - Тенденции развития ситуации и возможные последствия

### Одной из главных проблем, отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

### Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

### Рост количества дорожно-транспортных происшествий позволяет отнести данную проблему в разряд, решение которых возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

### Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

### Администрация сельсовета, как и большинство муниципальных образований Красноярского края, не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

### В связи с недостаточностью средств в бюджете практически 
не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствуют единые объективные данные о существующем положении дел.

### Финансирование ремонта дорог из бюджета поселения практически 
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрацией сельсовета направляются ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.

    - Анализ причин возникновения проблемы

Возникновение несоответствия между темпами развития экономики сельсовета и уровнем инфраструктурной автодорожной обеспеченности экономических процессов возникло в результате дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных. Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Причиной существующего неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети сельского поселения является отсутствие необходимых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.

    - Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ 
по содержанию дорог, отсутствия финансировании по текущему ремонту транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог ухудшается.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок.

В ближайшие три года в условиях развития автомобилизации, ограниченных финансовых возможностей основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

### В связи с высокой социальной значимостью вопросов обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в результате обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения будут созданы условия для свободного круглогодичного передвижения людей и грузов по территории сельсовета.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия дорожно-транспортных происшествий, повысив безопасность дорог. Решение вопросов по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В основу разработки и реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:

эффективное целевое использование средств бюджета поселения в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

оценка потребностей в финансовых средствах с учетом имеющихся финансовых возможностей бюджета поселения;

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

Цель подпрограммы - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения.

## Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельского поселения.

## Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

## Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями в области дорожной деятельности сельсовета и исходя из высокой социальной значимости вопросов обеспечения транспортной доступности населенных пунктов.

## Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

## Перечень и значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета поселения в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Субсидии из краевого бюджета предоставляются при условии долевого участия бюджета поселения в финансировании аналогичного мероприятия в  размере, определенном условиями предоставления субсидии в соответствии с заключенными соглашениями.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельсовета.

Расходование средств субсидии осуществляется в соответствии с Порядком учета и расходования субсидии.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В части правового механизма, в соответствии с действующим законодательством, приняты следующие муниципальные правовые акты:

- Распоряжение администрации Новоалтатского сельсовета от 09.02.2010 года № 15-р «Об утверждении Перечня внутри поселковых автомобильных дорог»;

- Постановление администрации Новоалтатского сельсовета                                от 15.04.2013 года № 27-п «Об утверждении порядка расходования и учета субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений;

- Решение Новоалтатского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 года № 18-р «О создании муниципального дорожного фонда Новоалтатского сельсовета Шарыповского района», которое устанавливает назначение дорожного фонда и источники его финансового обеспечения, правила формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и регулирует финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений.

Принятые правовые акты позволили:

- определить перечень автомобильных дорог местного значения;

-установить источники финансового обеспечения дорожной деятельности.

В период реализации подпрограммы в целях повышения эффективности использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории сельсовета будет проведена работа по актуализации действующих муниципальных правовых актов и принятию новых:

-об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на  улично-дорожной сети, методика расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на улично-дорожной сети;

-об утверждении порядков установления и использования полос отвода и придорожных полос  улично-дорожной сети;

-о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности улично-дорожной сети;

- об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети;

-о стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного  сервиса к автомобильным  дорогам общего пользования улично-дорожной сети;

-об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети;

-об утверждении показателя размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального образования Новоалтатского сельсовета;

-об установлении мер по обеспечению безопасности населения, объектов экономики, искусственных сооружений, автомобильных дорог на территории сельсовета в период половодья в 2014 году.

Реализация мероприятия «Содержание  улично-дорожной сети сельского поселения и искусственных сооружений на них  за счет средств дорожного фонда муниципального образования Новоалтатский сельсовет» включает в себя комплекс следующих работ по организации содержания дорог:

-подготовка соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения сельского поселения;

-заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети сельского поселения по результатам торгов (без проведения торгов, досрочное их расторжение);

-осуществление мониторинга за работами по содержанию улично-дорожной сети сельского поселения;

-осуществление контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети сельского поселения.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию  улично-дорожной сети исполнители работ представляют в администрацию сельсовета следующие документы:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

счет-фактуру.

Реализация мероприятия «Разработка проекта организации дорожного движения» обеспечит правовую основу на установку технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная горизонтальная и вертикальная разметки, искусственные неровности (лежачие полицейские), удерживающие ограждения и т.д.). Основанием для включения данного мероприятия в подпрограмму является выполнение требований п. 2 ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ                «О безопасности дорожного движения», поручение Губернатора Красноярского края в соответствии с п. 14 Протокола расширенного совещания об итогах дорожных работ в Красноярском крае и направлениях работы в сфере дорожного хозяйства на последующий период от 12.11.2012 года № 443. Данное мероприятие включает в себя работу по:

-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД)  улично-дорожной сети сельского поселения;

-заключению муниципального контракта на выполнение работ по разработке ПОДД улично-дорожной сети сельского поселения по результатам торгов, без проведения торгов, досрочное их расторжение;

-осуществление контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполнение работ по разработке ПОДД  улично-дорожной сети сельского поселения.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по разработке ПОДД  улично-дорожной сети сельского поселения победитель торгов представляет в администрацию сельсовета  следующие документы:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

счет-фактуру.

Реализация мероприятия «Установка технических средств организации дорожного движения» осуществляется в соответствии с проектами организации дорожного движения и включает в себя комплекс работ по:

-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке установки технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети сельского поселения;

-заключению муниципального контракта на выполнение работ по разработке установки технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети сельского поселения по результатам торгов, без проведения торгов, досрочное их расторжение;

-осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполнение работ по разработке установки технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети сельского поселения.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по разработке  установки технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети сельского поселения победитель торгов представляет в администрацию сельсовета  следующие документы:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

счет-фактуру.

Реализация мероприятия «Ремонт улично-дорожной сети» осуществляется в соответствии с проектами организации дорожного движения и включает в себя комплекс работ по:

-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке ремонта  улично-дорожной сети сельского поселения;

-заключению муниципального контракта на выполнение работ по разработке ремонта улично-дорожной сети сельского поселения по результатам торгов, без проведения торгов, досрочное их расторжение;

-осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполнение работ по разработке ремонта  улично-дорожной сети сельского поселения.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по разработке ремонта улично-дорожной сети сельского поселения победитель торгов представляет в администрацию сельсовета  следующие документы:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

счет-фактуру.

Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

## 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущий  контроль  за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией сельсовета путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Администрация сельсовета осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.

2. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского района.

  - . Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить круглогодичное содержание 39,4 км дорог улично-дорожной сети, установить 18 знаков дорожного движения, разработать проект организации дорожного движения и обеспечить ремонт улично-дорожной сети.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут способствовать бесперебойному и безопасному движению транспортных средств по  улично-дорожной сети сельского поселения, снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения, что позволит повысить уровень жизни населения на территории сельсовета и обеспечить:

конституционные права граждан на передвижение и возможности получения ими жизненно важных услуг;

комфортные и безопасные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части осуществления дорожной деятельности на территории сельсовета.

Положительный экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также приведет к снижению транспортных издержек организаций промышленности и сельского хозяйства.

Планируется достижение значений целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме.

  - . Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

  - Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства дорожного фонда муниципального образования Новоалтатского сельсовета.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 433 400 руб.,            из них:

2014 год – 419 400 руб.;

2015 год – 508 700 руб.;

2016 год – 505 300 руб.

Размер бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети сельского поселения рассчитывается на основании правил расчета размера ассигнований бюджета Новоалтатского сельсовета на содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети сельского поселения.