# 394-п

# 24.08.2016

# Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского района и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств

# В соответствии со  статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Положения о бюджетном процессе в Шарыповском районе, утвержденного Решением Шарыповского районного Совета депутатов от 26.03.2015г. № 57/695р, руководствуясь статьей 19 Устава Шарыповского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского района и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Ведомости Шарыповского района» и подлежит опубликованию на официальном сайте Шарыповского района в сети Интернет.

Глава района                                                                                        Г.В. Качаев

# Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шарыповского района

от 24.08.2016 № 394-п

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского района и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность принятия решений:

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского района (далее - бюджетные инвестиции);

о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (далее - предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета Шарыповского района в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского района) (далее - субсидия);

о предоставлении главному распорядителю средств бюджета Шарыповского района права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

1.2. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий ( далее – проект решения) выступает предполагаемый главный распорядитель средств районного бюджета, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы Шарыповского района (далее – муниципальная программа), в рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предоставление субсидии, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, - предполагаемый главный распорядитель средств районного бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере (далее - главный распорядитель).

1.3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнований производится с учетом приоритетов и целей развития Шарыповского района исходя из прогноза и стратегии социально-экономического развития Шарыповского района, муниципальных программ Шарыповского района, а также документов территориального планирования Шарыповского района.

# 2. Подготовка проекта решения о реализации

бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на

осуществление капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

2.1. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме постановления администрации Шарыповского района ( далее - Постановление).

2.2. Проект Постановления, предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной программы, согласовывается главным распорядителем с разработчиком муниципальной программы в случае, если он не является одновременно ее разработчиком.

2.3. В проекте Постановления может быть предусмотрено, что бюджетные ассигнования на капитальные вложения направляются на разработку проектной и (или) разрешительной документации на объекты капитального строительства.

2.4.  В проекте Постановления указываются следующие сведения:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества планируемого к приобретению;

2) наименование главного распорядителя;

3) наименование заказчика;

4) единицы измерения мощности и мощность (прирост мощности) объекта;

5) срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского района;

6) планируемый объем бюджетных ассигнований районного бюджета.

Планируемый объем бюджетных ассигнований районного бюджета в отношении объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции, техническому перевооружению) указывается на весь срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с разбивкой по годам.

2.5. К проекту Постановления прилагается:

а) пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

- финансово-экономическое обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

- описание объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению, с указанием его технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование приобретения объекта недвижимого имущества, в том числе при приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания муниципальных услуг с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик (пропускной способности, площади, мощности) приобретаемого объекта и обеспеченности населения муниципальной услугой. Обеспеченность населения с учетом приобретения объекта должна быть не более социальных нормативов и норм обеспеченности населения по данному виду услуги, установленных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р, иными нормативными правовыми актами, увеличенных на 20 процентов;

б) при наличии разработанной проектной документации - копии положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства (далее - проектная документация) требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации и копии правового акта об утверждении проектной документации;

при отсутствии разработанной проектной документации - задание на проектирование;

в) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

2.6. Главный распорядитель согласовывает проект Постановления в порядке установленном администрацией Шарыповского района в срок до 1 августа текущего года с:

заместителем главы района, курирующим соответствующую сферу деятельности, МКУ «Управление службы заказчика» в части необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

отделом по правовой работе администрации района - в части соответствия полномочий района целям реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, предоставления субсидий учреждениям и предприятиям;

финансово-экономическим управлением администрации Шарыповского района – в части соответствия капитальных вложений приоритетам и целям развития Шарыповского района;

отделом градостроительства и имущественных отношений администрации Шарыповского района - в части соответствия объектов капитального строительства документам территориального планирования Шарыповского района.

Кроме того, проект Постановления направляется в Контрольно-счетный орган Шарыповского района для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения.

2.7 Обязательным условием согласования проекта Постановления является положительное заключение Контрольно-счетного органа Шарыповского района об эффективности использования средств бюджета Шарыповского района, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, включенного в проект Постановления.

2.8. Главный распорядитель направляет согласованный проект решения в срок до 01 сентября в Комиссию по вопросам социально-экономического развития Шарыповского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, образованную Постановлением администрации Шарыповского района от 07.05.2009 N 335-п " О комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" ( далее – Комиссия);

2.9. В срок до 15 сентября Комиссия рассматривает согласованные проекты Постановлений по каждому из объектов, и определяет объекты капитального строительства, для включения в муниципальные программы и бюджет Шарыповского района на очередной финансовый год и плановый период.

При положительном решении Комиссии главный распорядитель вносит проект Постановления на утверждение в администрацию Шарыповского района .

# 3. Подготовка проекта решения о предоставлении

главному распорядителю права заключать соглашения

о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

3.1. Проект решения о предоставлении главному распорядителю права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - решение о предоставлении права), подготавливается главным распорядителем в форме проекта постановления администрации Шарыповского района и согласовывается с учреждением или предприятием, а при предоставлении субсидии в рамках муниципальной программы также с разработчиком муниципальной программы в случае, если главный распорядитель средств бюджета не является одновременно ее разработчиком.

3.2. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого из которых должна быть отражена следующая информация:

1) наименование;

2) распределение субсидии по годам строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения;

3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием (далее - соглашение), не превышающий срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий, заключенных организацией с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства или приобретением объекта недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее - договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта изменений в соглашение.

3.3. В случае если главному распорядителю, предоставляющему субсидию, изменены доведенные ему в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреждением, предприятием новых условий соглашения в части сроков и размера предоставляемой субсидии. При этом главный распорядитель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчиками и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления.

3.4. Изменение условий соглашения, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в решения о предоставлении субсидий.

3.5. Проект решения о предоставлении права с пояснительной запиской к нему направляются главным распорядителем на согласование в Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского района.

3.6. Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского района рассматривает проект решения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 дней со дня его получения.

3.7. После согласования проекта решения о предоставлении права главный распорядитель вносит проект решения о предоставлении права в форме постановления  администрации Шарыповского района на утверждение.