Приложение

к постановлению

администрации Шарыповского муниципального округа

от  _____________ № ____________

Приложение

к постановлению

администрации Шарыповского муниципального округа

от 12.04.2021 № 285-п

Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации»; Распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 21.07.2021 № 374-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 3. «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа»; 4. «Благоустройство сельских территорий»; 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа; 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; 3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду; 4. Создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов; 5. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2030 года без разделения на этапы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | приведен в приложении к паспорту программы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: всего – 442 917 579,04 рублей 2021 – 147 062 811,14 рублей 2022 – 149 924 109,90 рублей 2023 – 77 476 579,00 рублей 2024 – 68 454 079,00 рублей Бюджет округа всего – 245 019 855,31 рублей 2021 – 57 433 612,35 рублей 2022 – 70 411 084,96 рублей 2023 – 58 587 579,00 рублей 2024 – 58 587 579,00 рублей Внебюджетные источники всего – 6 044 492,76 рублей 2021 – 2 346 328,42рублей 2022 – 3 698 164,34 рублей 2023 – 0,00 рублей 2024 – 0,00 рублей Краевой бюджет всего – 191 853 230,97 рублей 2021 – 87 282 870,37 рублей 2022 – 75 814 860,60 рублей 2023 – 18 889 000,00 рублей 2024 – 9 866 500,00 рублей |

## 2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью экономики Шарыповского муниципального округа, обеспечивающей население округа жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением. Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей округа).

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства округа, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования (42,5%), обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 25-30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа составляет 58,5%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

В течение 2014-2021 годов темп роста износа увеличился на 14,8%. На ближайшую перспективу ожидается увеличение также уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58,9% к 2030 году.

На территории муниципального округа за 2021 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода –1 884,49 тыс.м3;

горячая вода – 37,0 тыс. м3;

водоотведение – 68,17 тыс. м3;

тепловая энергия  – 54,0 тыс.Гкал;

электрическая энергия – 2144,53 тыс. кВт/час.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеются неплатежи населения, недостаточая информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства продолжается, и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

К основным рискам реализации муниципальной программы, которые могут создать препятствия для достижения цели муниципальной программы, относятся:

- финансовые риски - снижение (отсутствие) финансирования мероприятий муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней;

- правовые риски - изменение федерального и краевого законодательства, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Устранению (минимизации) рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией муниципальной программы.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальной сфере, описание основных целей и задач программы, тенденция развития жилищно-коммунальной сферы

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600);

- Стратегией социально-экономического развития Шарыповского района до 2030 года, утвержденной Решением районного Совета депутатов от 21.03.2019 № 35/302р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основной целью программы является обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Создание условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье  человека и окружающую природную среду;

4. Создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов;

5. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере на территории Шарыповского муниципального округа

## Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

## В результате реализации программы планируется достигнуть следующих показателей:

## -  уровень износа коммунальной инфраструктуры составит 58,9% к 2030 году;

## - доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства снизится до 12,5% к 2030 году.

- Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

## Для достижения цели муниципальной программы и решения задач в жилищно-коммунальной сфере муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы.

  - Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к муниципальной программе) направлена на создание условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

Жилищно-коммунальные услуги населению муниципального округа предоставляют 9 предприятий ЖКХ, из них холодное водоснабжение обеспечивают 4 предприятий, тепло- и горячее водоснабжение – 4, вывоз мусора и жидких бытовых отходов – 3, электроснабжение – 1 предприятие.

Условием комфортности проживания населения муниципального округа является обеспечение качественной питьевой водой.

Источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа является система скважин и водонапорных башен (всего 45 источников).

Существующая ситуация по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества показывает, что по-прежнему остается актуальным обеспечение населения муниципального округа качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Существующие объекты системы водоснабжения и водоотведения в округе не только изношены, но и крайне не достаточны.

Для решения данных проблем на территории муниципального образования на протяжении 10 лет действует собственная программа «Забота», девизом которой является «Вода в каждый дом», благодаря реализации которой водопровод есть уже в каждом втором частном доме муниципального округа.

Целью подпрограммы является обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа.

Для достижения цели подпрограммы необходимо создать условия для устойчивого развития территорий населенных пунктов, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия

Сроки выполнения подпрограммы: 2021 - 2024 годы.

Социальная эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении безопасности условий жизнедеятельности населения, объектов социальной сферы и создании условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения, социальной сферы и муниципальных образований энергоресурсами.

Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы  достигается за счет снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к муниципальной программе) направлена на повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Комплексное содержание линий уличного освещения включает расходы по электроснабжению, техническому обслуживанию, текущему ремонту системы наружного освещения, расширение сети уличного освещения, реконструкция и модернизация сети уличного освещения (переход на энергосберегающие технологии). В связи с увеличением тарифа на электроэнергию ежегодно увеличиваются расходы на оплату потребления электроэнергии уличного освещения. Для экономии бюджетных средств и снижения расхода электроэнергии проводится поэтапная работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального округа является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при непрерывном росте цен на электроэнергию и уголь позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального округа.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задачей подпрограммы является повышение энергосбережения и энергоэффективности.

# Срок реализации подпрограммы 2021-2024 годы.

# Результатами достижения цели определены следующие показатели:

# - удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями составит к 2024 году 462,79 кВт/ч на 1 человека населения;

# - удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составит к 2024 году 0,13 Гкал на 1 кв.метр общей площади;

# - удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями составит к 2024 году 0,12 куб. метров на 1 человека населения;

# - удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями составит к 2024 году 0,81 куб. метров на 1 человека населения.

  - Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» (приложение № 3 к муниципальной программе) направлена на предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье  человека и окружающую природную среду.

Существующая в муниципальном округе система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТКО на полигоне, не соответствующим современным нормативным требованиям. Размещение на полигоне отходов с длительным периодом естественного распада до веществ, являющихся безопасными для окружающей среды, приводит к опасному загрязнению поверхностных грунтовых вод. Низкая экологическая дисциплина населения, достаточно высокие тарифы на предоставление жилищной услуги по сбору и вывозу бытовых отходов обуславливает наличие большого количества несанкционированных мест размещения отходов.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТКО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТКО к местам несанкционированного размещения.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТКО и его фактического сбора в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию населенных пунктов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигон ТКО либо на несанкционированные места размещения отходов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Основными проблемами на текущий момент является отсутствие:

– условий временного накопления отходов, на мусороперегрузочных площадках для перегрузки и складирования отходов производства и потребления;

– специализированной техники по вывозу отходов ТКО;

– единой системы сбора и вывоза ТКО с мест массового отдыха;

– полигона ТКО соответствующего санитарным нормам;

- объектов размещения ТКО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования многочисленных несанкционированных мест их размещения.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению.

Таким образом, на сегодняшний день в округе сфера обращения с отходами недостаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Шарыповского муниципального округа.

В течение 2014-2021 годов для решения проблем сбора и вывоза отходов производства и потребления были осуществлены следующие мероприятия:

- обустройство 67 площадок накопления отходов потребления;

- определена схема размещения  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с. Парная и с. Холмогорское, приобретение 139 контейнеров;

- созданы и содержатся  места (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов в с. Холмогорское, п. Инголь,  в остальных населенных пунктах Шарыповского муниципального округа схемой очистки территорий населенных пунктов предусмотрен мешковой вид сбора отходов;

- на территории муниципального округа организованы мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с  твердыми коммунальными отходами.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории муниципального округа и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем.

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются исключительно региональным оператором.

По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края  и заключенных Соглашений между Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и ООО «Эко-Транспорт», оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  на территории Ачинской и Назаровской технологической зонах  с 01.01.2019 осуществляет региональный оператор ООО «Эко-Транспорт». Шарыповский муниципальный округ  входит в Назаровскую технологическую зону.

Целью подпрограммы является предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Задачей подпрограммы является обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов.

Сроки выполнения подпрограммы: 2021 – 2024 годы.

Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задачи для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями в области обращения с отходами.

Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли твердых коммунальных отходов, размещаемой в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов до 45% к 2024 году;

- увеличение доли ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов до 52,1% к 2024 году.

5.4. Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий».

Благоустройство территорий населенных пунктов предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов.

За последние годы активизировалась работа по благоустройству территорий населенных пунктов. Выделяются денежные средства на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, озеленение,  ремонт кладбищ и прочие мероприятия по благоустройству. За последние годы в населенных пунктах Шарыповского муниципального округа установлены детские игровые площадки, ежегодно увеличивается количество цветников.

Однако проблема благоустройства территорий остается острой. В настоящее время денежные средства в первую очередь направляются на ликвидацию несанкционированных свалок, на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров. На территории населенных пунктов недостаточно благоустроенных и эстетически оформленных мест отдыха людей  и площадей. Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения, в основном, не благоустроены.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующей основной задачи:

- улучшение условий проживания жителей на территории населенного пункта.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- снизить количество жалоб на благоустройство территорий;

-  позволит содержать в исправном состоянии территорий 34 кладбищ в населенных пунктах Шарыповского муниципального округа;

- улучшить условия проживания жителей на территории населенного пункта, архитектурный облик и повысить уровень благоустройства территории населенных пунктов.

Сроки выполнения подпрограммы: 2021 – 2024 годы.

  - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 5 к муниципальной программе) направлена на повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа (далее – МКУ «УСЗ» Шарыповского муниципального округа) в области:

- организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- утверждения правил благоустройства территории муниципального округа, осуществления контроля за их соблюдением, организации благоустройства территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами.

Кроме этого, МКУ «УСЗ» Шарыповского муниципального округа осуществляет  выполнение отдельных государственных полномочий  по:

- реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

- организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Целью подпрограммы является повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа.

Задача подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

# Срок выполнения подпрограммы: 2021-2024 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- достижение уровня исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края не менее 95% в 2024 году;

- достижение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам не менее 99,5% в 2024 году.

- Информация об основных мерах правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач программы

### В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусмотрены.

- Информация о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского муниципального округа

### Программа не содержит объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

- Информация о ресурсном обеспечении программы

### Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а так же за счет внебюджетных источников (юридических лиц), представлена в приложении № 6 к программе.

### Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных мероприятий (средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников) представлены в приложении № 7 к программе.

- Мероприятия, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей 
и задач программы

### Программой не предусмотрено выполнение мероприятий в рамках муниципально-частного партнерства.

Программой не предусмотрено выполнение мероприятий в рамках муниципально-частного партнерства.

10. Мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов

Программой не предусмотрено выполнение мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов.

11. Информация о наличии инвестиционных проектов и их основные параметры

Информация о наличии инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа и их основных параметрах, отсутствует.

12. Информация об объектах инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития

Информация об объектах инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития, отсутствует.

13. Информация о бюджетных ассигнованиях на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

Программа не содержит мероприятий, предусматривающих выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

14. Мероприятия, одновременно реализуемые в рамках региональных проектов Красноярского края, утвержденных в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2019 № 157-п (далее - региональные проекты), а также федеральных проектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с требованиями к организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации

В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» муниципальной программой предусмотрено мероприятие, направленное на развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах (мероприятие 1.5 подпрограммы «Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края»).

Приложение к Паспорту муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,50 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 |
| 1.2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 12,50 | 12,50 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского округа |
| Задача подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 24 326 713,10 рублей по годам реализации: 2022 - 15 213 076,74 рублей 2023 - 9 113 636,36 рублей 2024 - 0,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 4 927 562,74 рублей 2022 - 4 836 426,38 рублей 2023 - 91 136,36 рублей 2024 - 0,00 рублей; Внебюджетные источники Всего - 175 804,76 рублей 2022 - 175 804,76 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 19 223 345,60 рублей 2022 - 10 200 845,60 рублей 2023 - 9 022 500,00 рублей 2024 - 0,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий предоставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа. Комплекс мер, осуществляемый администрацией округа в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов, заключается в координировании деятельности МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа, обеспечивающего проведение муниципальной политики в области:

- организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- осуществления в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского муниципального округа.

3.3. Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета округа и внебюджетных источников согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятие подпрограммы).

3.6. В рамках реализации мероприятия 1.1 предусматривается в 2022 году резерв средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета округа. Распределение средств резерва по мероприятиям осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией Шарыповского муниципального округа. Средства могут направляться на ремонт объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий населенных пунктов, на услуги в области жилищного хозяйства.

3.7. В рамках реализации мероприятия 1.2 предусматривается в 2022 году проведение капитального ремонта, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета и бюджета округа, в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п.

Порядок предоставления и распределения субсидии утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 21.02.2020 № 120-п. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа.

3.8. В рамках реализации мероприятия 1.3 предусматриваются за счет средств бюджета округа в 2022 году расходы на устранение предписаний надзорных органов.

3.9. В рамках реализации мероприятия 1.4 предусматривается замена трубопровода холодного водоснабжения ул. Рабочая 9 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.10. В рамках реализации мероприятия 1.5 предусматривается замена трубопровода отопления ул. Школьная 2 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.11. В рамках реализации мероприятия 1.6 предусматривается замена приборов контроля в котельной ул. Советская 61/1 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.12. В рамках реализации мероприятия 1.7 предусматриваются ремонтные работы по креплению проема ворот подачи угля в котельной ул. Советская 61/1 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.13. В рамках реализации мероприятия 1.8 предусматривается ремонт кровли в котельной ул. Советская 61/1 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.14. В рамках реализации мероприятия 1.9 предусматривается текущий ремонт на водонапорной башне по ул. Советская 2Е в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.15. В рамках реализации мероприятия 1.10 предусматривается текущий ремонт сетей водоснабжения у водонапорной башни по ул. Больничная 77 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.16. В рамках реализации мероприятия 1.11 предусматривается замена трубопровода холодного водоснабжения по ул. Больничная 58-2, в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.17. В рамках реализации мероприятия 1.12 предусматривается замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Советская 25 Б, в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.18. В рамках реализации мероприятия 1.13 предусматривается замена отсечного крана на котле № 2 по ул. Советская, 61-1, в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.19. В рамках реализации мероприятия 1.14 предусматривается замена трубопровода подачи воздуха на водонапорной башне в д. Новокурск в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.20. В рамках реализации мероприятия 1.15 предусматривается текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Верхняя-4 в д. Скрипачи в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.21. В рамках реализации мероприятия 1.16 предусматриваются емонтные работы в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.22. В рамках реализации мероприятия 1.17 предусматривается замена приборов контроля в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.23. В рамках реализации мероприятия 1.18 предусматривается ремонт крышного вентилятора в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.24. В рамках реализации мероприятия 1.19 предусматривается замена трубопровода отопления по ул. Восточная 2-2 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.25. В рамках реализации мероприятия 1.20 предусматривается текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Советская в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.26. В рамках реализации мероприятия 1.21 предусматривается текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Западная №23 и №25 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.27. В рамках реализации мероприятия 1.22 предусматривается текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Советская в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.28. В рамках реализации мероприятия 1.23 предусматриваются электромонтажные работы в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.29. В рамках реализации мероприятия 1.24 предусматривается восстановление теплоизоляции сетей водоснабжения в котельной квартал Путейский, 41 п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.30. В рамках реализации мероприятия 1.25 предусматривается замена задвижек в котельной квартал Путейский, 41 в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.31. В рамках реализации мероприятия 1.26 предусматривается замена приборов контроля в котельной квартал Путейский, 41 в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.32. В рамках реализации мероприятия 1.27 предусматривается замена ролика углеподачи в котельной квартал Путейский, 41 в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.33. В рамках реализации мероприятия 1.28 предусматривается замена дренажного насоса в котельной квартал Путейский, 41в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.34. В рамках реализации мероприятия 1.29 предусматривается замена подшипников на двигателе на канализационной насосной станции в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.35. В рамках реализации мероприятия 1.30 предусматривается замена приборов контроля в котельной по ул. Труда, стр. 1Б в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.36. В рамках реализации мероприятия 1.31 предусматриваются ремонтные работы в котельной по ул. Труда, стр. 1Б в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.37. В рамках реализации мероприятия 1.32 предусматриваются ремонтные работы трубопровода холодного водоснабжения по ул. Строителей жилой дом №4-1 в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.38. В рамках реализации мероприятия 1.33 предусматривается ремонт тепловой камеры №12 по ул. Строителей в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.39. В рамках реализации мероприятия 1.34 предусматривается замена трубопровода холодного водоснабжения напротив жилого дома № 9, кв. Путейский, в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.40. В рамках реализации мероприятия 1.35 предусматривается строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в 2023 году за счет средств краевого бюджета и бюджета округа в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

Субсидия предоставляется из краевого бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство 9 680 м сетей водоснабжения на земельном участке с. Ажинское в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2020 № 194-п,  на основании соглашения, заключенного между министерством строительства Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа при соблюдении условия об обеспечении муниципальной доли финансирования субсидии в должном объеме.

3.41. В рамках реализации мероприятия 1.36 предусматривается содействие развитию налогового потенциала в 2022 году за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется из краевого бюджета на проведение работ по текущему ремонту по замене емкости на водонапорной башне в с. Березовское, ул.Больничная 77 в соответствии с протокола комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 03.06.2022 № 2,  на основании соглашения, заключенного между министерством финансов Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа.

3.42. В рамках реализации мероприятия 1.37 предусматривается текущий ремонт котла №2 и замена запорной арматуры в котельной по ул. Советская, 61/1 в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.43. В рамках реализации мероприятия 1.38 предусматривается текущий ремонт колонок по ул. Новая, 3 и ул. Советская, 6 в д. Ершово в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.44. В рамках реализации мероприятия 1.39 предусматривается текущий ремонт водонапорной башни по ул. Советская, 2е в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.45. В рамках реализации мероприятия 1.40 предусматривается текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Школьная и ул. Советская в с. Березовское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.46. В рамках реализации мероприятия 1.41 предусматривается замена вариатора в котельной квартал Путейский, 41 п. Инголь в 2022году за счет средств бюджета округа.

3.47. В рамках реализации мероприятия 1.42 предусматривается замена сетей водоотведения квартал Путейский, 10 п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.48. В рамках реализации мероприятия 1.43 предусматривается установка теплофонов на канализационной насосной станции и насосной станции в п. Инголь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.49. В рамках реализации мероприятия 1.44 предусматривается текущий ремонт частотного преобразователя в котельной по ул. Труда, 1Б в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.50. В рамках реализации мероприятия 1.45 предусматривается выполнение замены прибора учета электроэнергии  в здании котельной по ул. Труда 1 Б в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.51. В рамках реализации мероприятия 1.46 предусматривается электромонтажные работы в котельной по ул. Труда, 1Б в с. Ивановка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.52. В рамках реализации мероприятия 1.47 предусматривается замена подъемного трубопровода на водонапорных башнях по ул. Западная и ул. Советская в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.53. В рамках реализации мероприятия 1.48 предусматривается замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Верхняя с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.54. В рамках реализации мероприятия 1.49 предусматривается замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Советская в п. Крутоярский в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.55. В рамках реализации мероприятия 1.50 предусматривается текущий ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Кольцевая в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.56. В рамках реализации мероприятия 1.51 предусматривается текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Школьная и ул. Советская в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.57. В рамках реализации мероприятия 1.52 предусматривается текущий ремонт колонки по ул. Центральная, 8 в д. Глинка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.58. В рамках реализации мероприятия 1.53 предусматривается текущий ремонт сетей электроснабжения в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.59. В рамках реализации мероприятия 1.54 предусматривается замена кабеля на водонапорной башне по ул. Верхняя в д. Скрипачи в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.60. В рамках реализации мероприятия 1.55 предусматривается замена предохранительного клапана в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.61. В рамках реализации мероприятия 1.56 предусматривается выполнение работ по замене крана на сетях водоснабжения по ул. Восточная, 8а в с. Новоалтатка в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.62. В рамках реализации мероприятия 1.57 предусматривается отогрев водопровода по ул. Центральная в с. Малое Озеро в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.63. В рамках реализации мероприятия 1.58 предусматривается замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Березовская, 12а в с. Родники в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.64. В рамках реализации мероприятия 1.59 предусматривается текущий ремонт котла в котельной с. Парная, пер. Школьный, 3д/2 в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.65. В рамках реализации мероприятия 1.60 предусматривается текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Степная в д. Скворцово в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.66. В рамках реализации мероприятия 1.61 предусматривается утепление технических помещений на водонапорных башнях по ул. Октябрьская и ул. Гоголя в с. Родники в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.67. В рамках реализации мероприятия 1.62 предусматривается замена насоса на канализационной насосной станции ул. Кадатская, 13а с. Холмогорское в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.68. В рамках реализации мероприятия 1.63 предусматривается замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Лесная, 1а в с. Шушь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.69. В рамках реализации мероприятия 1.64 предусматривается текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в с. Шушь в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.70. В рамках реализации мероприятия 1.65 предусматривается текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Центральная 37 в д. Гудково в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.71. В рамках реализации мероприятия 1.66 предусматривается осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Ремонт водонапорной башни в д. Глинка) в 2022 году за счет средств краевого бюджета, бюджета округа и внебюджетных источников.

Субсидия предоставляется в целях содействия повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, путем проведения собрания граждан сельских населенных пунктов для выбора проекта для участия в конкурсе и определения размера вклада населения на реализацию выбранного проекта.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п, на основании Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 14.04.2022 № 96/12-22, договоров пожертвования, заключенных администрацией Шарыповского муниципального округа с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и физическими лицами.

Средства субсидии будут направлены на ремонт водонапорной башни в д. Глинка.

3.72. Исполнитель несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю;

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется  контролером-ревизором администрации округа.

4.3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающим требованиям безопасности | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 83,86 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | X | X | X | X | X | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |  |
| 3 | Цель 1: обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |  |
| 5 | Задача 1: Создание условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия | X | X | X | X | X | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |  |
| 6 | Мероприятие: 1.1. Резерв средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | X | X | X | X | X | 3 649,64 | 0,00 | 0,00 | 3 649,64 | Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году |
| 7 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0610086030 | 870 | 3 649,64 | 0,00 | 0,00 | 3 649,64 |  |
| 8 | Мероприятие: 1.2. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | X | X | X | X | X | 6 624 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 624 500,00 | Проведение капитального ремонта тепловых сетей на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году |
| 9 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 06100S5710 | 243 | 6 624 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 624 500,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0502 | 06100S5710 | 243 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0502 | 06100S5710 | 243 | 6 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 500,00 |  |
| 10 | Мероприятие: 1.3. Расходы на устранение предписаний надзорных органов | X | X | X | X | X | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Устранение предписаний надзорных органов в 2022 году |
| 11 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610080950 | 244 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |  |
| 12 | Мероприятие: 1.4. Замена трубопровода холодного водоснабжения ул. Рабочая 9 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 36 025,23 | 0,00 | 0,00 | 36 025,23 | Замена 5 м трубопровода холодного водоснабжения в 2022 году |
| 13 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086100 | 244 | 36 025,23 | 0,00 | 0,00 | 36 025,23 |  |
| 14 | Мероприятие: 1.5. Замена трубопровода отопления ул. Школьная 2 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 18 627,26 | 0,00 | 0,00 | 18 627,26 | Замена 2,5 м трубопровода отопления в 2022 году |
| 15 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086110 | 244 | 18 627,26 | 0,00 | 0,00 | 18 627,26 |  |
| 16 | Мероприятие: 1.6. Замена приборов контроля в котельной ул. Советская 61/1 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 7 470,01 | 0,00 | 0,00 | 7 470,01 | Проведение работ по замене приборов контроля в котельной в 2022 году |
| 17 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086120 | 244 | 7 470,01 | 0,00 | 0,00 | 7 470,01 |  |
| 18 | Мероприятие: 1.7. Ремонтные работы по креплению проема ворот подачи угля в котельной ул. Советская 61/1 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 36 154,12 | 0,00 | 0,00 | 36 154,12 | Закрепление проема ворот подачи угля в котельной в 2022 году |
| 19 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086130 | 244 | 36 154,12 | 0,00 | 0,00 | 36 154,12 |  |
| 20 | Мероприятие: 1.8. Ремонт кровли в котельной ул. Советская 61/1 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 10 831,20 | 0,00 | 0,00 | 10 831,20 | Проведение ремонта кровли в котельной в 2022 году |
| 21 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086140 | 244 | 10 831,20 | 0,00 | 0,00 | 10 831,20 |  |
| 22 | Мероприятие: 1.9. Текущий ремонт на водонапорной башне по ул. Советская 2Е в с. Березовское | X | X | X | X | X | 5 322,21 | 0,00 | 0,00 | 5 322,21 | Проведение ремонтных работ на водонапорной башне в 2022 году |
| 23 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086150 | 244 | 5 322,21 | 0,00 | 0,00 | 5 322,21 |  |
| 24 | Мероприятие: 1.10. Текущий ремонт сетей водоснабжения у водонапорной башни по ул. Больничная 77 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 48 160,35 | 0,00 | 0,00 | 48 160,35 | Проведение ремонта сетей водоснабжения с заменой 5 м трубопровода |
| 25 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086160 | 244 | 48 160,35 | 0,00 | 0,00 | 48 160,35 |  |
| 26 | Мероприятие: 1.11. Замена трубопровода холодного водоснабжения по ул. Больничная 58-2, в с. Березовское | X | X | X | X | X | 25 896,90 | 0,00 | 0,00 | 25 896,90 | Замена 12 м трубопровода холодного водоснабжения |
| 27 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086170 | 244 | 25 896,90 | 0,00 | 0,00 | 25 896,90 |  |
| 28 | Мероприятие: 1.12. Замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Советская 25 Б, в с. Березовское | X | X | X | X | X | 145 641,89 | 0,00 | 0,00 | 145 641,89 | Проведение работ по замене глубинного насоса на водонапорной башне |
| 29 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086180 | 244 | 145 641,89 | 0,00 | 0,00 | 145 641,89 |  |
| 30 | Мероприятие: 1.13. Замена отсечного крана на котле № 2 по ул. Советская, 61-1, в с. Березовское | X | X | X | X | X | 18 660,46 | 0,00 | 0,00 | 18 660,46 | Проведение работ по замене отсечного крана на котле |
| 31 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086190 | 244 | 18 660,46 | 0,00 | 0,00 | 18 660,46 |  |
| 32 | Мероприятие: 1.14. Замена трубопровода подачи воздуха на водонапорной башне в д. Новокурск | X | X | X | X | X | 23 767,66 | 0,00 | 0,00 | 23 767,66 | Проведение работ по замене 15 м трубопровода подачи воздуха на водонапорной башне |
| 33 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086200 | 244 | 23 767,66 | 0,00 | 0,00 | 23 767,66 |  |
| 34 | Мероприятие: 1.15. Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Верхняя-4 в д. Скрипачи | X | X | X | X | X | 9 140,37 | 0,00 | 0,00 | 9 140,37 | Проведение ремонта сетей водоснабжения с заменой 2,5 м трубопровода |
| 35 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086210 | 244 | 9 140,37 | 0,00 | 0,00 | 9 140,37 |  |
| 36 | Мероприятие: 1.16. Ремонтные работы в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 75 762,41 | 0,00 | 0,00 | 75 762,41 | Проведение ремонта систем тепло- и водоснабжения в котельной с прокладкой 7 м трубопровода |
| 37 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086220 | 244 | 75 762,41 | 0,00 | 0,00 | 75 762,41 |  |
| 38 | Мероприятие: 1.17. Замена приборов контроля в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 13 787,93 | 0,00 | 0,00 | 13 787,93 | Выполнение работ по замене приборов контроля в котельной |
| 39 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086230 | 244 | 13 787,93 | 0,00 | 0,00 | 13 787,93 |  |
| 41 | Мероприятие: 1.18. Ремонт крышного вентилятора в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 33 892,84 | 0,00 | 0,00 | 33 892,84 | Проведение работ по ремонту крышного вентилятора в котельной |
| 42 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086240 | 244 | 33 892,84 | 0,00 | 0,00 | 33 892,84 |  |
| 43 | Мероприятие: 1.19. Замена трубопровода отопления по ул. Восточная 2-2 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 26 003,45 | 0,00 | 0,00 | 26 003,45 | Замена 20 м трубопровода отопления |
| 44 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086250 | 244 | 26 003,45 | 0,00 | 0,00 | 26 003,45 |  |
| 45 | Мероприятие: 1.20. Текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Советская в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 24 502,74 | 0,00 | 0,00 | 24 502,74 | Проведение ремонтных работ с заменой 5 м сетей теплоснабжения и заменой плит перекрытия каналов |
| 46 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086260 | 244 | 24 502,74 | 0,00 | 0,00 | 24 502,74 |  |
| 47 | Мероприятие: 1.21. Текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Западная №23 и №25 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 136 036,75 | 0,00 | 0,00 | 136 036,75 | Проведение ремонтных работ с заменой 4 м сетей теплоснабжения и заменой плит перекрытий каналов |
| 48 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086270 | 244 | 136 036,75 | 0,00 | 0,00 | 136 036,75 |  |
| 49 | Мероприятие: 1.22. Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Советская в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 4 110,87 | 0,00 | 0,00 | 4 110,87 | Проведение ремонтных работ с заменой 1,5 м сетей водоснабжения |
| 50 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086280 | 244 | 4 110,87 | 0,00 | 0,00 | 4 110,87 |  |
| 51 | Мероприятие: 1.23. Электромонтажные работы в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 34 802,45 | 0,00 | 0,00 | 34 802,45 | Проведение электромонтажных работ в котельной |
| 52 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086290 | 244 | 34 802,45 | 0,00 | 0,00 | 34 802,45 |  |
| 53 | Мероприятие: 1.24. Восстановление теплоизоляции сетей водоснабжения в котельной квартал Путейский, 41 п. Инголь | X | X | X | X | X | 3 392,37 | 0,00 | 0,00 | 3 392,37 | Проведение работ по восстановлению теплоизоляции сетей водоснабжения в котельной |
| 54 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086300 | 244 | 3 392,37 | 0,00 | 0,00 | 3 392,37 |  |
| 55 | Мероприятие: 1.25. Замена задвижек в котельной квартал Путейский, 41 в п. Инголь | X | X | X | X | X | 37 849,80 | 0,00 | 0,00 | 37 849,80 | Проведение работ по замене 2 задвижек в котельной |
| 56 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086310 | 244 | 37 849,80 | 0,00 | 0,00 | 37 849,80 |  |
| 57 | Мероприятие: 1.26. Замена приборов контроля в котельной квартал Путейский, 41 в п. Инголь | X | X | X | X | X | 9 283,42 | 0,00 | 0,00 | 9 283,42 | Проведение работ по замене приборов контроля в котельной |
| 58 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086320 | 244 | 9 283,42 | 0,00 | 0,00 | 9 283,42 |  |
| 60 | Мероприятие: 1.27. Замена ролика углеподачи в котельной квартал Путейский, 41 в п. Инголь | X | X | X | X | X | 10 415,41 | 0,00 | 0,00 | 10 415,41 | Проведение работ по замене ролика углеподачи в котельной |
| 61 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086330 | 244 | 10 415,41 | 0,00 | 0,00 | 10 415,41 |  |
| 62 | Мероприятие: 1.28. Замена дренажного насоса в котельной квартал Путейский, 41в п. Инголь | X | X | X | X | X | 25 354,18 | 0,00 | 0,00 | 25 354,18 | Проведение работ по замене 1 дренажного насоса в котельной |
| 63 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086340 | 244 | 25 354,18 | 0,00 | 0,00 | 25 354,18 |  |
| 64 | Мероприятие: 1.29. Замена подшипников на двигателе на канализационной насосной станции в п. Инголь | X | X | X | X | X | 5 555,68 | 0,00 | 0,00 | 5 555,68 | Проведение работ по замене подшипников на двигателе в 2022 году |
| 65 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086350 | 244 | 5 555,68 | 0,00 | 0,00 | 5 555,68 |  |
| 66 | Мероприятие: 1.30. Замена приборов контроля в котельной по ул. Труда, стр. 1Б в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 7 769,31 | 0,00 | 0,00 | 7 769,31 | Проведение работ по замене приборов контроля в котельной в 2022 году |
| 67 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086360 | 244 | 7 769,31 | 0,00 | 0,00 | 7 769,31 |  |
| 68 | Мероприятие: 1.31. Ремонтные работы в котельной по ул. Труда, стр. 1Б в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 35 784,56 | 0,00 | 0,00 | 35 784,56 | Проведение ремонтных работ в котельной в 2022 году |
| 69 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086370 | 244 | 35 784,56 | 0,00 | 0,00 | 35 784,56 |  |
| 70 | Мероприятие: 1.32. Ремонтные работы трубопровода холодного водоснабжения по ул. Строителей жилой дом №4-1 в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 6 836,08 | 0,00 | 0,00 | 6 836,08 | Проведение ремонтных работ с заменой 1,5 м трубопровода холодного водоснабжения в 2022 году |
| 71 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086380 | 244 | 6 836,08 | 0,00 | 0,00 | 6 836,08 |  |
| 72 | Мероприятие: 1.33. Ремонт тепловой камеры №12 по ул. Строителей в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 41 335,61 | 0,00 | 0,00 | 41 335,61 | Выполнение ремонта одной тепловой камеры в 2022 году |
| 73 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086390 | 244 | 41 335,61 | 0,00 | 0,00 | 41 335,61 |  |
| 74 | Мероприятие: 1.34. Замена трубопровода холодного водоснабжения напротив жилого дома № 9, кв. Путейский, в п. Инголь | X | X | X | X | X | 80 233,96 | 0,00 | 0,00 | 80 233,96 | Замена 60 м трубопровода холодного водоснабжения в 2022 году |
| 75 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086400 | 244 | 80 233,96 | 0,00 | 0,00 | 80 233,96 |  |
| 76 | Мероприятие: 1.35. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | X | X | X | X | X | 0,00 | 9 113 636,36 | 0,00 | 9 113 636,36 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в 2023 году (с. Ажинское Шарыповского округа) |
| 77 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 06100S4610 | 414 | 0,00 | 9 113 636,36 | 0,00 | 9 113 636,36 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0502 | 06100S4610 | 414 | 0,00 | 91 136,36 | 0,00 | 87 902,04 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0502 | 06100S4610 | 414 | 0,00 | 9 022 500,00 | 0,00 | 1 494 334,00 |  |
| 78 | Мероприятие: 1.36. Содействие развитию налогового потенциала | X | X | X | X | X | 2 185 011,60 | 0,00 | 0,00 | 2 185 011,60 | Проведение работ по текущему ремонту по замене емкости на водонапорной башне в с. Березовское, ул.Больничная 77 |
| 79 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610077450 | 244 | 2 185 011,60 | 0,00 | 0,00 | 2 185 011,60 |  |
| 80 | Мероприятие: 1.37. Текущий ремонт котла №2 и замена запорной арматуры в котельной по ул. Советская61/1 в с. Березовское | X | X | X | X | X | 35 659,20 | 0,00 | 0,00 | 35 659,20 | Выполнение работ по ремонту котла №2 и замена запорной арматуры в котельной в с. Березовское |
| 81 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086470 | 244 | 35 659,20 | 0,00 | 0,00 | 35 659,20 |  |
| 82 | Мероприятие: 1.38. Текущий ремонт колонок по ул. Новая,3 и ул. Советская,6 в д. Ершово | X | X | X | X | X | 3 127,35 | 0,00 | 0,00 | 3 127,35 | Выполнение работ по ремонту колонок по ул. Новая,3 и ул. Советская,6 в д. Ершово |
| 83 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086480 | 244 | 3 127,35 | 0,00 | 0,00 | 3 127,35 |  |
| 84 | Мероприятие: 1.39. Текущий ремонт водонапорной башни по ул. Советская, 2е в с. Березовское | X | X | X | X | X | 15 458,25 | 0,00 | 0,00 | 15 458,25 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни по ул. Советская, 2е в с. Березовское |
| 85 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086490 | 244 | 15 458,25 | 0,00 | 0,00 | 15 458,25 |  |
| 86 | Мероприятие: 1.40. Текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Школьная и ул. Советская в с. Березовское | X | X | X | X | X | 28 725,33 | 0,00 | 0,00 | 28 725,33 | Проведение ремонтных работ с заменой 1,5 м сетей теплоснабжения по ул. Школьная и ул. Советская в с. Березовское |
| 87 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086500 | 244 | 28 725,33 | 0,00 | 0,00 | 28 725,33 |  |
| 88 | Мероприятие: 1.41. Замена вариатора в котельной квартал Путейский, 41 п. Инголь | X | X | X | X | X | 61 515,53 | 0,00 | 0,00 | 61 515,53 | Выполнение работ по замене вариатора в котельной п. Инголь |
| 89 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086510 | 244 | 61 515,53 | 0,00 | 0,00 | 61 515,53 |  |
| 90 | Мероприятие: 1.42. Замена сетей водоотведения квартал Путейский, 10 п. Инголь | X | X | X | X | X | 17 004,33 | 0,00 | 0,00 | 17 004,33 | Проведение ремонтных работ с заменой 3,5 м сетей водоотведения квартал Путейский, 10 п. Инголь |
| 91 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086520 | 244 | 17 004,33 | 0,00 | 0,00 | 17 004,33 |  |
| 92 | Мероприятие: 1.43. Установка теплофонов на канализационной насосной станции и насосной станции в п. Инголь | X | X | X | X | X | 13 907,67 | 0,00 | 0,00 | 13 907,67 | Выполнение работ по установке теплофонов на канализационной насосной станции и насосной станции в п. Инголь |
| 93 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086530 | 244 | 13 907,67 | 0,00 | 0,00 | 13 907,67 |  |
| 94 | Мероприятие: 1.44. Текущий ремонт частотного преобразователя в котельной по ул. Труда, 1Б в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 14 322,55 | 0,00 | 0,00 | 14 322,55 | полнение работ по ремонту частотного преобразователя в котельной в с. Ивановка |
| 95 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086540 | 244 | 14 322,55 | 0,00 | 0,00 | 14 322,55 |  |
| 96 | Мероприятие: 1.45. Выполнение замены прибора учета электроэнергии в здании котельной по ул. Труда 1 Б в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 49 337,00 | 0,00 | 0,00 | 49 337,00 | Выполнение замены прибора учета электроэнергии в здании котельной по ул. Труда 1 Б в с. Ивановка |
| 97 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086550 | 244 | 49 337,00 | 0,00 | 0,00 | 49 337,00 |  |
| 98 | Мероприятие: 1.46. Электромонтажные работы в котельной по ул. Труда, 1Б в с. Ивановка | X | X | X | X | X | 7 279,82 | 0,00 | 0,00 | 7 279,82 | Выполнение электромонтажных работ в котельной в с. Ивановка |
| 99 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086560 | 244 | 7 279,82 | 0,00 | 0,00 | 7 279,82 |  |
| 100 | Мероприятие: 1.47. Замена подъемного трубопровода на водонапорных башнях по ул. Западная и ул. Советская в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 76 546,08 | 0,00 | 0,00 | 76 546,08 | Выполнение замены подъемного трубопровода на водонапорных башнях по ул. Западная и ул. Советская в с. Новоалтатка |
| 101 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086570 | 244 | 76 546,08 | 0,00 | 0,00 | 76 546,08 |  |
| 102 | Мероприятие: 1.48. Замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Верхняя с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 94 014,05 | 0,00 | 0,00 | 94 014,05 | Выполнение замены глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Верхняя с. Новоалтатка |
| 103 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086580 | 244 | 94 014,05 | 0,00 | 0,00 | 94 014,05 |  |
| 104 | Мероприятие: 1.49. Замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Советская в п. Крутоярский | X | X | X | X | X | 100 833,84 | 0,00 | 0,00 | 100 833,84 | Выполнение замены глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Советская в п. Крутоярский |
| 105 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086590 | 244 | 100 833,84 | 0,00 | 0,00 | 100 833,84 |  |
| 106 | Мероприятие: 1.50. Текущий ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Кольцевая в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 71 717,54 | 0,00 | 0,00 | 71 717,54 | Выполнение работ по ремонту сетей тепло-, водоснабжения с заменой 4 м трубопровода по ул. Кольцевая в с. Новоалтатка |
| 107 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086600 | 244 | 71 717,54 | 0,00 | 0,00 | 71 717,54 |  |
| 108 | Мероприятие: 1.51. Текущий ремонт сетей теплоснабжения по ул. Школьная и ул. Советская в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 24 381,29 | 0,00 | 0,00 | 24 381,29 | Выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения с заменой 1,4 м трубопровода по ул. Школьная и ул. Советская в с. Новоалтатка |
| 109 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086610 | 244 | 24 381,29 | 0,00 | 0,00 | 24 381,29 |  |
| 110 | Мероприятие: 1.52. Текущий ремонт колонки по ул. Центральная, 8 в д. Глинка | X | X | X | X | X | 1 828,08 | 0,00 | 0,00 | 1 828,08 | Выполнение работ по ремонту колонки по ул. Центральная, 8 в д. Глинка |
| 111 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086620 | 244 | 1 828,08 | 0,00 | 0,00 | 1 828,08 |  |
| 112 | Мероприятие: 1.53. Текущий ремонт сетей электроснабжения в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 | Выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения в котельной в с. Новоалтатка |
| 113 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086630 | 244 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 |  |
| 114 | Мероприятие: 1.54. Замена кабеля на водонапорной башне по ул. Верхняя в д. Скрипачи | X | X | X | X | X | 16 039,34 | 0,00 | 0,00 | 16 039,34 | Выполнение замены кабеля по ул. Верхняя в д. Скрипачи |
| 115 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086640 | 244 | 16 039,34 | 0,00 | 0,00 | 16 039,34 |  |
| 116 | Мероприятие: 1.55. Замена предохранительного клапана в котельной по ул. Школьная, 29 в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 38 836,64 | 0,00 | 0,00 | 38 836,64 | Выполнение работ по замене предохранительного клапана в котельной в с. Новоалтатка |
| 117 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086650 | 244 | 38 836,64 | 0,00 | 0,00 | 38 836,64 |  |
| 118 | Мероприятие: 1.56. Выполнение работ по замене крана на сетях водоснабжения по ул. Восточная, 8а в с. Новоалтатка | X | X | X | X | X | 2 675,42 | 0,00 | 0,00 | 2 675,42 | Выполнение работ по замене крана на сетях водоснабжения по ул. Восточная, 8а в с. Новоалтатка |
| 119 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086660 | 244 | 2 675,42 | 0,00 | 0,00 | 2 675,42 |  |
| 120 | Мероприятие: 1.57. Отогрев водопровода по ул. Центральная в с. Малое Озеро | X | X | X | X | X | 75 627,18 | 0,00 | 0,00 | 75 627,18 |  |
| 121 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086670 | 244 | 75 627,18 | 0,00 | 0,00 | 75 627,18 |  |
| 122 | Мероприятие: 1.58. Замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Березовская, 12а в с. Родники | X | X | X | X | X | 153 991,00 | 0,00 | 0,00 | 153 991,00 | Выполнение замены глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Березовская, 12а в с. Родники |
| 123 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086690 | 244 | 153 991,00 | 0,00 | 0,00 | 153 991,00 |  |
| 124 | Мероприятие: 1.59. Текущий ремонт котла в котельной с. Парная, пер. Школьный, 3д/2 | X | X | X | X | X | 49 291,89 | 0,00 | 0,00 | 49 291,89 | Выполнение работ по ремонту котла в котельной с. Парная |
| 125 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086680 | 244 | 49 291,89 | 0,00 | 0,00 | 49 291,89 |  |
| 126 | Мероприятие: 1.60. Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Степная в д. Скворцово | X | X | X | X | X | 101 256,00 | 0,00 | 0,00 | 101 256,00 | Выполнение ремонта 23 м сетей водоснабжения по ул. Степная в д. Скворцово |
| 127 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086700 | 244 | 101 256,00 | 0,00 | 0,00 | 101 256,00 |  |
| 128 | Мероприятие: 1.61. Утепление технических помещений на водонапорных башнях по ул. Октябрьская и ул. Гоголя в с. Родники | X | X | X | X | X | 107 459,00 | 0,00 | 0,00 | 107 459,00 | Выполнение работ по утеплению технических помещений на водонапорных башнях по ул. Октябрьская и ул. Гоголя в с. Родники |
| 129 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086710 | 244 | 107 459,00 | 0,00 | 0,00 | 107 459,00 |  |
| 130 | Мероприятие: 1.62. Замена насоса на канализационной насосной станции ул. Кадатская, 13а с. Холмогорское | X | X | X | X | X | 223 163,00 | 0,00 | 0,00 | 223 163,00 | Выполнение работ по замене насоса на канализационной насосной станции ул. Кадатская, 13а с. Холмогорское |
| 131 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086720 | 244 | 223 163,00 | 0,00 | 0,00 | 223 163,00 |  |
| 132 | Мероприятие: 1.63. Замена глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Лесная, 1а в с. Шушь | X | X | X | X | X | 136 481,00 | 0,00 | 0,00 | 136 481,00 | Выполнение замены глубинного насоса на водонапорной башне по ул. Лесная, 1а в с. Шушь |
| 133 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086730 | 244 | 136 481,00 | 0,00 | 0,00 | 136 481,00 |  |
| 134 | Мероприятие: 1.64. Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в с. Шушь | X | X | X | X | X | 65 849,00 | 0,00 | 0,00 | 65 849,00 | Выполнение ремонта 15 м сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в с. Шушь |
| 135 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086740 | 244 | 65 849,00 | 0,00 | 0,00 | 65 849,00 |  |
| 136 | Мероприятие: 1.65. Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Центральная 37 в д. Гудково | X | X | X | X | X | 37 439,84 | 0,00 | 0,00 | 37 439,84 | Выполнение ремонта 9 м сетей водоснабжения по ул. Центральная 37 в д. Гудково |
| 137 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0610086770 | 244 | 37 439,84 | 0,00 | 0,00 | 37 439,84 |  |
| 138 | Мероприятие: 1.66. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Ремонт водонапорной башни в д. Глинка) | X | X | X | X | X | 1 758 040,80 | 0,00 | 0,00 | 1 758 040,80 | Проведение ремонта водонапорной башни в д. Глинка |
| 139 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 06100S6413 | 243 | 1 758 040,80 | 0,00 | 0,00 | 1 758 040,80 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0502 | 06100S6413 | 243 | 87 902,04 | 0,00 | 0,00 | 87 902,04 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0502 | 06100S6413 | 243 | 1 494 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 334,00 |  |
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 408 | 0502 | 06100S6413 | 243 | 175 804,76 | 0,00 | 0,00 | 175 804,76 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| Задача подпрограммы | Повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 21 742 086,00 рублей по годам реализации: 2022 - 8 462 086,00 рублей 2023 - 6 640 000,00 рублей 2024 - 6 640 000,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 21 494 686,00 рублей 2022 - 8 214 686,00 рублей 2023 - 6 640 000,00 рублей 2024 - 6 640 000,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 247 400,00 рублей 2022 - 247 400,00 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий предоставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа.

Комплекс мер, осуществляемый администрацией округа в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов, заключается в координировании деятельности МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа, обеспечивающего проведение муниципальной политики в области разработки и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского муниципального округа.

3.3. Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа и краевого бюджета согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятие подпрограммы).

3.6. В рамках реализации мероприятия 1.1 предусматривается в 2022-2024 годах выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Шарыповского муниципального округа за счет средств бюджета округа.

3.7. В рамках реализации мероприятия 1.2 предусматривается в 2022 году выполнение работ по монтажу уличного электроосвещения в с. Березовское, ул. Советская за счет средств бюджета округа.

3.8. В рамках реализации мероприятия 1.3 предусматривается в 2022 году выполнение работ по монтажу уличного электроосвещения в д. Скрипачи, ул. Полтавская, ул. Черниговская, ул. Верхняя за счет средств бюджета округа.

3.9. В рамках реализации мероприятия 1.4 предусматривается в 2022 году выполнение работ по текущему ремонту уличного электроосвещения в д. Росинка, ул. Центральная за счет средств бюджета округа.

3.10. В рамках реализации мероприятия 1.5 предусматривается в 2022 году выполнение работ по монтажу уличного электроосвещения в с. Ажинское, ул. Чкалова, ул. Дружбы, ул. Титова за счет средств бюджета округа.

3.11. В рамках реализации мероприятия 1.6 предусматривается в 2022 году реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта за счет средств бюджета округа и краевого бюджета по благоустройству спортивно-оздоровительной площадки «Здоровое село» в с. Шушь.

3.12. Исполнитель несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации округа от 13.04.2021 № 288-п, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю;

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется  контролером-ревизором администрации округа.

4.3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 462,00 | 462,58 | 462,78 | 462,79 |
| 2 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв.метр общей площади | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | Куб.метров на 1 человека населения | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | Куб.метров на 1 человека населения | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | X | X | X | X | X | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |  |
| 3 | Цель 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | X | X | X | X | X | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |  |
| 4 | Задача 1: Повышение энергосбережения и энергоэффективности | X | X | X | X | X | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |  |
| 5 | Мероприятие: 1.1. Содержание и ремонт уличного освещения | X | X | X | X | X | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 19 920 000,00 | Выполнение работ по содержанию и ремонту 3,2км уличного освещения в населенных пунктах округа в 2022-2024 годах |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0620086040 | 244 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 5 250 000,00 |  |
| 7 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0620086040 | 247 | 4 890 000,00 | 4 890 000,00 | 4 890 000,00 | 14 670 000,00 |  |
| 8 | Мероприятие: 1.2. Монтаж уличного электроосвещения в с. Березовское, ул. Советская | X | X | X | X | X | 478 476,00 | 0,00 | 0,00 | 478 476,00 | Замена 850 м линий уличного электроосвещения в с. Березовское, ул. Советская и установка 15 светильников |
| 9 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0620086430 | 244 | 478 476,00 | 0,00 | 0,00 | 478 476,00 |  |
| 10 | Мероприятие: 1.3. Монтаж уличного электроосвещения в д. Скрипачи, ул. Полтавская, ул. Черниговская, ул. Верхняя | X | X | X | X | X | 359 298,00 | 0,00 | 0,00 | 359 298,00 | Замена 250 м линий уличного электроосвещения в д. Скрипачи, ул. Полтавская, ул. Черниговская, ул. Верхняя и установка 13 светильников |
| 11 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0620086440 | 244 | 359 298,00 | 0,00 | 0,00 | 359 298,00 |  |
| 12 | Мероприятие: 1.4. Текущий ремонт уличного электроосвещения в д. Росинка, ул. Центральная | X | X | X | X | X | 342 990,00 | 0,00 | 0,00 | 342 990,00 | Замена 800 м линий уличного электроосвещения в д. Росинка, ул. Центральная и установка 7 светильников |
| 13 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0620086450 | 244 | 342 990,00 | 0,00 | 0,00 | 342 990,00 |  |
| 14 | Мероприятие: 1.5. Монтаж уличного электроосвещения в с. Ажинское, ул. Чкалова, ул. Дружбы, ул. Титова | X | X | X | X | X | 391 422,00 | 0,00 | 0,00 | 391 422,00 | Монтаж уличного электроосвещения в с. Ажинское, ул. Чкалова, ул. Дружбы, ул. Титова: установка 18 светильников |
| 15 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0620086460 | 244 | 391 422,00 | 0,00 | 0,00 | 391 422,00 |  |
| 16 | Мероприятие: 1.6. Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | X | X | X | X | X | 249 900,00 | 0,00 | 0,00 | 249 900,00 | Выполнение работ по благоустройству спортивно-оздоровительной площадки «Здоровое село» в с.Шушь, пер. Административный |
| 17 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06200S7490 | 244 | 249 900,00 | 0,00 | 0,00 | 249 900,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06200S7490 | 244 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06200S7490 | 244 | 247 400,00 | 0,00 | 0,00 | 247 400,00 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОДПРОГРАММА

«Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |
| Задача подпрограммы | Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 3 785 096,00 рублей по годам реализации: 2022 - 1 409 896,00 рублей 2023 - 1 187 600,00 рублей 2024 - 1 187 600,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 3 785 096,00 рублей 2022 - 1 409 896,00 рублей 2023 - 1 187 600,00 рублей 2024 - 1 187 600,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 0,00 рублей 2022 - 0,00 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3.Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа.

Комплекс мер, осуществляемый администрацией округа в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов, заключается в координировании деятельности МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа, обеспечивающего проведение муниципальной политики в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского муниципального округа.

3.3. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.4. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

3.5. В рамках реализации мероприятия 1.1 в 2022-2024 годах предусматривается финансирование расходов на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Шарыповского муниципального округа за счет средств бюджета округа.

3.6. В рамках реализации мероприятия 1.2 предусматривается в 2022 году выполнение работ по огораживанию мусороперегрузочной площади в с. Шушь за счет средств бюджета округа.

Реализация мероприятия 1.2 осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) исполнители представляют в администрацию Шарыповского муниципального округа следующие документы: акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры.

3.7. В рамках реализации мероприятия 1.3 предусматривается в 2022 году выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования за счет средств бюджета округа. Мероприятие запланировано с целью обеспечения долевого финансирования субсидии из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п.

Порядок предоставления и распределения субсидии утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2020 № 100-п. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Шарыповского муниципального округа
из краевого бюджета.

Средства субсидии будут направлены на обустройство 7 площадок временного накопления отходов потребления, в том числе приобретение 7 контейнеров, на территории садовых некоммерческих товариществ Шарыповского муниципального округа.

3.8. Администрация округа несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации округа от 13.04.2021 № 288-п, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю;

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется  контролером-ревизором администрации округа.

4.3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Форма ФНС № 2-тп | 44,80 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | Форма ФНС № 2-тп | 51,30 | 52,10 | 52,10 | 52,10 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |  |
| 3 | Цель 1: Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду | X | X | X | X | X | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |  |
| 4 | Задача 1: Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов | X | X | X | X | X | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |  |
| 5 | Мероприятие: 1.1. Организация деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | X | X | X | X | X | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 562 800,00 | Вывоз 2864,4 м3 твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок в 2022-2024 годах |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0630086010 | 244 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 562 800,00 |  |
| 7 | Мероприятие: 1.2. Огораживание мусороперегрузочных площадок | X | X | X | X | X | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | Огораживание мусороперегрузочной площадки в с. Шушь в 2022 году |
| 8 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0412 | 0630086020 | 244 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
| 9 | Мероприятие: 1.3. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | X | X | X | X | X | 72 296,00 | 0,00 | 0,00 | 72 296,00 | Обустройство 7 площадок временного накопления отходов потребления, в том числе приобретение 7 контейнеров, на территории садовых некоммерческих товариществ Шарыповского муниципального округа в 2022 году |
| 10 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0605 | 06300S4630 | 244 | 72 296,00 | 0,00 | 0,00 | 72 296,00 |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство сельских территорий»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство сельских территорий» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов |
| Задача подпрограммы | Улучшение условий проживания жителей на территории населенного пункта |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 61 731 172,20 рублей по годам реализации: 2022 - 57 731 172,20 рублей 2023 - 2 000 000,00 рублей 2024 - 2 000 000,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 7 856 790,62 рублей 2022 - 3 856 790,62 рублей 2023 - 2 000 000,00 рублей 2024 - 2 000 000,00 рублей; Внебюджетные источники Всего - 3 522 359,58 рублей 2022 - 3 522 359,58 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 50 352 022,00 рублей 2022 - 50 352 022,00 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий предоставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа.

Комплекс мер, осуществляемый администрацией округа в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов, заключается в координировании деятельности МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа, обеспечивающего проведение муниципальной политики в области благоустройства сельских территорий, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения,

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского муниципального округа.

3.3. Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа, краевого бюджета и внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

3.6. В рамках реализации мероприятия 1.1 предусматриваются в 2022-2024 годах прочие мероприятия по благоустройству территории сельских населенных пунктов (содержание и ремонт памятников, остановок, детских площадок, вырубка тополей) за счёт средств бюджета округа.

3.7. В рамках реализации мероприятия 1.2 предусматривается устройство детских игровых площадок в с. Ивановка, с.Березовское, с.Ажинское, с.Малое Озеро за счет средств целевого благотворительного пожертвования от благотворительной организации  Фонд «Центр социальных программ» на основании договора пожертвования.

3.8. В рамках реализации мероприятия 1.3 предусматривается в 2022 году реализация комплексных проектов по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета и бюджета округа в с. Парная. Мероприятие запланировано с целью обеспечения долевого финансирования субсидии из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

Субсидия предоставляется на реализацию проектов-победителей конкурсного отбора поддержанных населением на сходе граждан. Порядок предоставления и распределения субсидий утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 819-п. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из краевого бюджета.

3.9. В рамках реализации мероприятия 1.4 предусматривается в 2022 году реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта за счет средств краевого бюджета и бюджета округа. Мероприятие запланировано с целью обеспечения долевого финансирования субсидии из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

Субсидия предоставляется в целях вовлечения населения в решение вопросов местного значения победителям конкурсного отбора «Инициатива жителей – эффективность в работе» на реализацию проектов, поддержанных населением на сходе граждан. Порядок предоставления и распределения субсидии утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 24.01.2020 № 40-п (приложение 2). Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета.

Средства субсидии направлены на благоустройство территории детской игровой площадки с. Едет, Обустройство остановочного пункта в с. Большое Озеро в 2022 году.

3.10. В рамках реализации мероприятия 1.5 предусматривается в 2022-2024 годах содержание и благоустройство созданных в период 2020-2021 годов общественных пространств в с. Новоалтатка, с. Парная, с. Холмогорское за счет средств бюджета округа. Мероприятие направлено на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния данных объектов.

3.11. В рамках реализации мероприятия 1.6 предусматривается выполнение работ по разработке фор-эскиза комплексного благоустройства общественной территории - линейного объекта с прилегающими территориями, расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Парная, участок ул. Советская, 2 - ул. Набережная, 5-2 - ул. Октябрьская, 1 в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.12. В рамках реализации мероприятия 1.7 предусматривается благоустройство кладбищ в 2022 году за счет средств краевого бюджета и бюджета округа. Мероприятие запланировано с целью обеспечения долевого финансирования субсидии из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

3.13. В рамках реализации мероприятия 1.8 предусматривается благоустройство детских игровых площадок в с. Ивановка, с. Березовское, с. Ажинское и с. Малое Озеро в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.14. В рамках реализации мероприятия 1.9 предусматривается оказание услуг по осуществлению авторского надзора при реализации комплексного проекта по благоустройству общественной территории "Частичка села - улица моя" расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Парная, участок ул. Советская, 2 - ул. Набережная, 5-2 - ул. Октябрьская, 1  в 2022 году за счет средств бюджета округа.

3.15. В рамках реализации мероприятия 1.10 предусматривается осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Обустройство пешеходной зоны в д. Ершово) в 2022 году за счет средств краевого бюджета, бюджета округа и внебюджетных источников.

Субсидия предоставляется в целях содействия повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, путем проведения собрания граждан сельских населенных пунктов для выбора проекта для участия в конкурсе и определения размера вклада населения на реализацию выбранного проекта.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п, на основании Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 14.04.2022 № 96/12-22, договоров пожертвования, заключенных администрацией Шарыповского муниципального округа с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и физическими лицами.

Средства субсидии будут направлены на обустройство пешеходной зоны в д. Ершово.

3.16. В рамках реализации мероприятия 1.11 предусматривается осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Обустройство пешеходной зоны в с. Малое Озеро) в 2022 году за счет средств краевого бюджета, бюджета округа и внебюджетных источников.

Субсидия предоставляется в целях содействия повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, путем проведения собрания граждан сельских населенных пунктов для выбора проекта для участия в конкурсе и определения размера вклада населения на реализацию выбранного проекта.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п, на основании Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 14.04.2022 № 96/12-22, договоров пожертвования, заключенных администрацией Шарыповского муниципального округа с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и физическими лицами.

Средства субсидии будут направлены на обустройство пешеходной зоны в с. Малое Озеро.

3.17. В рамках реализации мероприятия 1.12 предусматривается осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Благоустройство территорий семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники) в 2022 году за счет средств краевого бюджета, бюджета округа и внебюджетных источников.

Субсидия предоставляется в целях содействия повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, путем проведения собрания граждан сельских населенных пунктов для выбора проекта для участия в конкурсе и определения размера вклада населения на реализацию выбранного проекта.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п, на основании Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 14.04.2022 № 96/12-22, договоров пожертвования, заключенных администрацией Шарыповского муниципального округа с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и физическими лицами.

Средства субсидии будут направлены на благоустройство территорий семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники.

3.18. В рамках реализации мероприятия 1.13 предусматривается осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Обустройство пешеходной зоны в д. Можары) в 2022 году за счет средств краевого бюджета, бюджета округа и внебюджетных источников.

Субсидия предоставляется в целях содействия повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, путем проведения собрания граждан сельских населенных пунктов для выбора проекта для участия в конкурсе и определения размера вклада населения на реализацию выбранного проекта.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п, на основании Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 14.04.2022 № 96/12-22, договоров пожертвования, заключенных администрацией Шарыповского муниципального округа с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и физическими лицами.

Средства субсидии будут направлены на обустройство пешеходной зоны в д. Можары.

3.19. Исполнитель несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации округа от 13.04.2021 № 288-п, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю;

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется  контролером-ревизором администрации округа.

4.3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Благоустройство сельских территорий»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание в исправном состоянии территорий кладбищ в населенных пунктах | Ед. |  | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Благоустройство сельских территорий

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Благоустройство сельских территорий | X | X | X | X | X | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |  |
| 3 | Цель 1: Создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов | X | X | X | X | X | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |  |
| 4 | Задача 1: Улучшение условий проживания жителей на территории населенного пункта | X | X | X | X | X | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |  |
| 5 | Мероприятие: 1.1. Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных пунктов | X | X | X | X | X | 1 097 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 097 500,00 | Содержание и ремонт памятников, остановок, детских площадок, вырубка тополей в 2022-2024 годах |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0640086080 | 244 | 1 097 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 097 500,00 |  |
| 7 | Мероприятие: 1.2. Устройство детских игровых площадок в с.Ивановка, с.Березовское, с.Ажинское, с.Малое Озеро за счет средств целевого благотворительного пожертвования | X | X | X | X | X | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Устройство детских игровых площадок в с.Ивановка, с.Березовское, с.Ажинское, с.Малое Озеро в 2022 году |
| 8 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0640086420 | 244 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |  |
| 9 | Мероприятие: 1.3. Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий | X | X | X | X | X | 44 865 657,00 | 0,00 | 0,00 | 44 865 657,00 | Реализация комплексных проектов в 2022 году по благоустройству общественной территории линейного объекта с прилегающими территориями, расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Парная, участок ул. Советская, 2 - ул. Набережная, 5-2 - ул. Октябрьская, 1 (благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек, установка МАФов и арт-объектов, установка ограждений). Оказание услуг по контролю за соблюдением норм и правил выполненных работ, на разработку проектно-сметной документации на устройство наружного освещения по благоустройству общественной территории линейного объекта с прилегающими территориями с. Парная |
| 10 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S7420 | 244 | 44 865 657,00 | 0,00 | 0,00 | 44 865 657,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S7420 | 244 | 448 657,00 | 0,00 | 0,00 | 448 657,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S7420 | 244 | 44 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 417 000,00 |  |
| 11 | Мероприятие: 1.4. Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | X | X | X | X | X | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | Решение вопросов местного значения победителям конкурсного отбора «Инициатива жителей – эффективность в работе» на реализацию проектов, поддержанных населением на сходе граждан в 2022 году: Благоустройство территории детской игровой площадки с. Едет, Обустройство остановочного пункта в с. Большое Озеро |
| 12 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S7490 | 244 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S7490 | 244 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S7490 | 244 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |  |
| 13 | Мероприятие: 1.5. Содержание и благоустройство общественных пространств с. Новоалтатка, с. Парная, с. Холмогорское | X | X | X | X | X | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | Содержание общественных территорий (парков) в с. Новоалтатка, с. Парная, с. Холмогорское |
| 14 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0640086060 | 244 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |
| 15 | Мероприятие: 1.6. Выполнение работ по разработке фор-эскиза комплексного благоустройства общественной территории - линейного объекта с прилегающими территориями, расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Парная, участок ул. Советская, 2 - ул. Набережная, 5-2 - ул. Октябрьская, 1 | X | X | X | X | X | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | Разработка фор-эскиза комплексного благоустройства общественной территории |
| 16 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0640086410 | 244 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
| 17 | Мероприятие: 1.7. Благоустройство кладбищ (Благоустройство кладбища в д. Глинка Шарыповского муниципального округа) | X | X | X | X | X | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | Благоустройство кладбища в д. Глинка Шарыповского муниципального округа |
| 18 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S6661 | 244 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S6661 | 244 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S6661 | 244 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
| 19 | Мероприятие: 1.8. Благоустройство детских игровых площадок в с. Ивановка, с. Березовское, с. Ажинское и с. Малое Озеро | X | X | X | X | X | 339 439,20 | 0,00 | 0,00 | 339 439,20 | Благоустройство детских игровых площадок в с. Ивановка, с. Березовское, с. Ажинское и с. Малое Озеро |
| 20 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0640086750 | 244 | 339 439,20 | 0,00 | 0,00 | 339 439,20 |  |
| 21 | Мероприятие: 1.9. Оказание услуг по осуществлению авторского надзора при реализации комплексного проекта по благоустройству общественной территории "Частичка села - улица моя" расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Парная, участок ул. Советская, 2 - ул. Набережная, 5-2 - ул. Октябрьская, 1 | X | X | X | X | X | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | Осуществление авторского надзора при реализации комплексного проекта по благоустройству общественной территории в с. Парная |
| 22 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 0640086760 | 244 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
| 23 | Мероприятие: 1.10. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Обустройство пешеходной зоны в д. Ершово) | X | X | X | X | X | 1 465 988,40 | 0,00 | 0,00 | 1 465 988,40 | Обустройство пешеходной зоны в д. Ершово |
| 24 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S6411 | 244 | 1 465 988,40 | 0,00 | 0,00 | 1 465 988,40 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S6411 | 244 | 73 299,42 | 0,00 | 0,00 | 73 299,42 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S6411 | 244 | 1 246 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 090,00 |  |
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 408 | 0503 | 06400S6411 | 244 | 146 598,98 | 0,00 | 0,00 | 146 598,98 |  |
| 25 | Мероприятие: 1.11. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Обустройство пешеходной зоны в с. Малое Озеро) | X | X | X | X | X | 1 727 646,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 646,00 | Обустройство пешеходной зоны в с. Малое Озеро |
| 26 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S6414 | 244 | 1 727 646,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 646,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S6414 | 244 | 86 682,40 | 0,00 | 0,00 | 86 682,40 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S6414 | 244 | 1 468 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 499,00 |  |
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 408 | 0503 | 06400S6414 | 244 | 172 764,60 | 0,00 | 0,00 | 172 764,60 |  |
| 27 | Мероприятие: 1.12. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Благоустройство территорий семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники) | X | X | X | X | X | 1 319 838,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 838,00 | Благоустройство территорий семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники |
| 28 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S6415 | 244 | 1 319 838,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 838,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S6415 | 244 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S6415 | 244 | 1 121 853,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 853,00 |  |
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 408 | 0503 | 06400S6415 | 244 | 131 985,00 | 0,00 | 0,00 | 131 985,00 |  |
| 29 | Мероприятие: 1.13. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Обустройство пешеходной зоны в д. Можары) | X | X | X | X | X | 710 103,60 | 0,00 | 0,00 | 710 103,60 | Обустройство пешеходной зоны в д. Можары |
| 30 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0503 | 06400S6417 | 244 | 710 103,60 | 0,00 | 0,00 | 710 103,60 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0503 | 06400S6417 | 244 | 35 512,60 | 0,00 | 0,00 | 35 512,60 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0503 | 06400S6417 | 244 | 603 580,00 | 0,00 | 0,00 | 603 580,00 |  |
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 408 | 0503 | 06400S6417 | 244 | 71 011,00 | 0,00 | 0,00 | 71 011,00 |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 184 269 700,60 рублей по годам реализации: 2022 - 67 107 878,96 рублей 2023 - 58 535 342,64 рублей 2024 - 58 626 479,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 149 522 107,60 рублей 2022 - 52 093 285,96 рублей 2023 - 48 668 842,64 рублей 2024 - 48 759 979,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 34 747 593,00 рублей 2022 - 15 014 593,00 рублей 2023 - 9 866 500,00 рублей 2024 - 9 866 500,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3.Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа.

Комплекс мер, осуществляемый администрацией округа в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов, заключается в координировании деятельности МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа, обеспечивающего проведение муниципальной политики в области:

- создания условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи;

- организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- организации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского муниципального округа.

3.3. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.4. Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.5. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

3.6. В рамках реализации мероприятия 1.1 в 2022-2024 годах предусматривается выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств краевого бюджета.

Проблема бездомных животных в России усугубилась во второй половине 1990-х годов из-за бесконтрольного разведения и безответственного содержания собак и кошек. Большинство животных, проживающих сейчас на улицах населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, — это выброшенные домашние питомцы или их потомки. По мнению экологов, бездомные животные, прежде всего собаки и кошки, стали привычной частью экосистемы современных населенных пунктов.

Неконтролируемая численность бездомных животных, в первую очередь собак, приводит к многочисленным укусам граждан (в том числе с летальным исходом), тяжёлым травмам и увечьям. Ещё одной проблемой является распространение инфекций (прежде всего бешенства).

Целью реализации отдельного мероприятия является организация проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев для проведения на территории округа мер по уменьшению обращений граждан с укусами безнадзорных животных, защиты населения от болезней, связанных с укусами животных без владельцев.

Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных переданы на муниципальный уровень в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Отлов, транспортировка, учет, содержание, возврат на прежнее место обитания или умерщвление животных без владельцев осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими необходимое оборудование (пневматическое оружие), транспорт для перевозки животных, пункты временного содержания животных без владельцев, специально подготовленных, прошедших иммунизацию против бешенства работников, на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных с МКУ «УСЗ» Шарыповского муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3.7. В рамках реализации мероприятия 1.2 в 2022-2024 годах предусматривается выполнение отдельных государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счёт средств краевого бюджета.

### На территории Шарыповского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеются неплатежи от населения, недостаточная информационная  открытость ресурсоснабжающих организаций.

Реализация мероприятия осуществляется на основании Закона края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» и Постановления администрации Шарыповского района от 19.06.2015 № 393-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на территории Шарыповского района».

### Реализация мероприятия включает в себя прием документов от исполнителей коммунальных услуг, проверку достоверности сведений в них, расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, а также перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на указанные цели на основании заключенных соглашений и контроль за соблюдением условий, установленных соглашениями.

В результате реализации мероприятия планируется поэтапное доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100% от тарифов, утвержденных для ресурсоснабжающих организаций.

3.8. В рамках реализации мероприятия 1.3 в 2022-2024 годах предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа Красноярского края на основании бюджетной сметы за счёт средств бюджета округа, в том числе:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

- организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- содержание (чистка, уборка, ремонт) помещений, занятых муниципальными учреждениями округа;

- организация транспортного обеспечения администрации округа и осуществление транспортного, технического обслуживания и ремонта транспортных средств администрации округа.

Расходные обязательства по мероприятию направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа», которая осуществляется в соответствии с:

- Постановлением администрации Шарыповского района от 01.07.2021 № 505-п «О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского района»;

- Постановлением администрации Шарыповского района от 31.12.2020 № 640-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений и работников администрации Шарыповского муниципального округа по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»;

- Постановлением администрации Шарыповского района от 31.12.2020 № 641-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений и работникам администрации Шарыповского муниципального округа по должностям, не отнесенным к муниципальным и должностям муниципальной службы»;

- приказом МКУ «УСЗ» Шарыповского района от 31.12.2020 № 1074-к «Об утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «УСЗ» Шарыповского района Красноярского края».

Деятельность муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа Красноярского края» направлена на решение задач, в результате которых будет улучшено качество жизни населения Шарыповского муниципального округа.

Реализация мероприятий позволит достичь повышения эффективности исполнения функций МКУ «УСЗ» Шарыповского муниципального округа в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства.

3.9. В рамках реализации мероприятия 1.4 в 2022 году предусматривается за счет средств краевого бюджета за содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется из краевого бюджета на выплату работникам поощрения за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления в соответствии с протоколом комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период № 3 от 17.06.2022.

3.10. В рамках реализации мероприятия 1.5 в 2022 году предусматривается создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края за счет средств краевого бюджета и бюджета округа, в рамках подпрограммы «Инфраструктура информационного общества и электронного правительства» государственной программы «Развитие информационного общества», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п.

Субсидия предоставляется из краевого бюджета на обеспечение услугами сотовой связи и доступом к сети Интернет для жителей д. Ершово и с. Малое Озеро в соответствии с порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 791-п,  на основании соглашения, заключенного между министерством цифрового развития Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа.

3.11. МКУ «УСЗ» Шарыповского муниципального округа несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации округа от 13.04.2021 № 288-п, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется  контролером-ревизором администрации Шарыповского муниципального округа.

4.3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | Отчет об исполнении бюджета | 97,80 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | Статистическая отчетность форма № 22-ЖКХ (сводная) | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | X | X | X | X | X | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |  |
| 3 | Цель 1: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |  |
| 4 | Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | X | X | X | X | X | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |  |
| 5 | Мероприятие: 1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | X | X | X | X | X | 642 273,00 | 632 400,00 | 632 400,00 | 1 907 073,00 | Снижение обращений граждан с укусами животных без владельцев до - 4 к 2024 году |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0603 | 0650075180 | 111 | 59 119,00 | 51 536,00 | 51 536,00 | 162 191,00 |  |
| 7 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0603 | 0650075180 | 119 | 17 854,00 | 15 564,00 | 15 564,00 | 48 982,00 |  |
| 8 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0603 | 0650075180 | 244 | 565 300,00 | 565 300,00 | 565 300,00 | 1 695 900,00 |  |
| 9 | Мероприятие: 1.2. Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | X | X | X | X | X | 9 234 100,00 | 9 234 100,00 | 9 234 100,00 | 27 702 300,00 | Повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 99,5% в 2024 году |
| 10 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0502 | 0650075700 | 811 | 9 234 100,00 | 9 234 100,00 | 9 234 100,00 | 27 702 300,00 |  |
| 11 | Мероприятие: 1.3. Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казёнными учреждениями | X | X | X | X | X | 52 088 285,96 | 48 668 842,64 | 48 759 979,00 | 149 517 107,60 | Повышение эффективности управления бюджетными средствами |
| 12 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 321 | 178 654,11 | 0,00 | 0,00 | 178 654,11 |  |
| 13 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 111 | 34 294 815,69 | 31 957 372,00 | 31 957 372,00 | 98 209 559,69 |  |
| 14 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 112 | 60 600,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 181 800,00 |  |
| 15 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 119 | 10 356 644,16 | 9 650 735,00 | 9 650 735,00 | 29 658 114,16 |  |
| 16 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 244 | 7 186 272,00 | 6 988 835,64 | 7 079 972,00 | 21 255 079,64 |  |
| 17 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 852 | 10 947,81 | 11 200,00 | 11 200,00 | 33 600,00 |  |
| 18 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650086980 | 853 | 352,19 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 19 | Мероприятие: 1.4. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | X | X | X | X | X | 143 220,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | Стимулирование работников к достижению наилучших значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления |
| 20 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650077440 | 111 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
| 21 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0505 | 0650077440 | 119 | 33 220,00 | 0,00 | 0,00 | 33 220,00 |  |
| 22 | Мероприятие: 1.5. Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края | X | X | X | X | X | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Обеспечение услугами сотовой связи и доступом к сети Интернет для жителей д.Ершово и с. Малое Озеро |
| 23 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0410 | 065D276450 | 244 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |  |
|  | За счет средств бюджета округа |  | 408 | 0410 | 065D276450 | 244 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | 408 | 0410 | 065D276450 | 244 | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 000,00 |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Всего | X | X | X | X | 149 924 109,90 | 77 476 579,00 | 68 454 079,00 | 295 854 767,90 |
| 2 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 149 924 109,90 | 77 476 579,00 | 68 454 079,00 | 295 854 767,90 |
| 3 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | X | X | X | X | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |
| 4 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |
| 5 | Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | X | X | X | X | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |
| 6 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |
| 7 | Подпрограмма 3 | Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа | Всего | X | X | X | X | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |
| 8 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |
| 9 | Подпрограмма 4 | Благоустройство сельских территорий | Всего | X | X | X | X | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |
| 10 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |
| 11 | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | X | X | X | X | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |
| 12 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |

Приложение № 7 к муниципальной программе

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Всего | 149 924 109,90 | 77 476 579,00 | 68 454 079,00 | 295 854 767,90 |
| 2 |  |  | Бюджет округа | 70 411 084,96 | 58 587 579,00 | 58 587 579,00 | 187 586 242,96 |
| 3 |  |  | Внебюджетные источники | 3 698 164,34 | 0,00 | 0,00 | 3 698 164,34 |
| 4 |  |  | Краевой бюджет | 75 814 860,60 | 18 889 000,00 | 9 866 500,00 | 104 570 360,60 |
| 5 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 15 213 076,74 | 9 113 636,36 | 0,00 | 24 326 713,10 |
| 6 |  |  | Бюджет округа | 4 836 426,38 | 91 136,36 | 0,00 | 4 927 562,74 |
| 7 |  |  | Внебюджетные источники | 175 804,76 | 0,00 | 0,00 | 175 804,76 |
| 8 |  |  | Краевой бюджет | 10 200 845,60 | 9 022 500,00 | 0,00 | 19 223 345,60 |
| 9 | Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 8 462 086,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 742 086,00 |
| 10 |  |  | Бюджет округа | 8 214 686,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 21 494 686,00 |
| 11 |  |  | Краевой бюджет | 247 400,00 | 0,00 | 0,00 | 247 400,00 |
| 12 | Подпрограмма 3 | Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа | Всего | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |
| 13 |  |  | Бюджет округа | 1 409 896,00 | 1 187 600,00 | 1 187 600,00 | 3 785 096,00 |
| 14 | Подпрограмма 4 | Благоустройство сельских территорий | Всего | 57 731 172,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 61 731 172,20 |
| 15 |  |  | Бюджет округа | 3 856 790,62 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 856 790,62 |
| 16 |  |  | Внебюджетные источники | 3 522 359,58 | 0,00 | 0,00 | 3 522 359,58 |
| 17 |  |  | Краевой бюджет | 50 352 022,00 | 0,00 | 0,00 | 50 352 022,00 |
| 18 | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 67 107 878,96 | 58 535 342,64 | 58 626 479,00 | 184 269 700,60 |
| 19 |  |  | Бюджет округа | 52 093 285,96 | 48 668 842,64 | 48 759 979,00 | 149 522 107,60 |
| 20 |  |  | Краевой бюджет | 15 014 593,00 | 9 866 500,00 | 9 866 500,00 | 34 747 593,00 |