04.04.2017187-п

О проведении двухмесячника  по

благоустройству и озеленению

муниципальных образований

Шарыповского района в 2017 году

В целях  создания комфортной и благоприятной  среды жизнедеятельности муниципальных образований Шарыповского района,  в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ,   руководствуясь ст.19 Устава Шарыповского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  двухмесячник по благоустройству, озеленению муниципальных образований   с 21.04.2017 г.  по 21. 06.2017 г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района на 2017 год, согласно приложению №1.

3. Рекомендовать главам сельсоветов:

3.1. В срок до 09.04.2017 г.    сформировать перспективные планы благоустройства, озеленения и обустройства объектов соцкультбыта на территории  муниципальных     образований на  2017 год и представить Тезиковой М.Н.,  начальнику отдела градостроительства и имущественных отношений администрации Шарыповского района.

3.2. В срок до 11.04.2017 утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Шарыповского района в срок до 09.04.2017 г.  подготовить и направить в адрес администрации Шарыповского района  планы мероприятий по благоустройству, озеленению прилегающих территорий.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в официальном печатном издании «Ведомости Шарыповского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шарыповского района в сети Интернет.

Глава  района                                                                                                              Г.В.Качаев

Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Шарыповского района от 04.04.2017г. №187-п_____

План

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника

по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний комиссии по подведению итогов двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района | Начальник отдела градостроительства и имущественных отношений администрации Шарыповского района М.Н.Тезикова | 22.06.2017 – 29.06.2017 |
| 2 | Определение победителя по итогам двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района | Начальник отдела градостроительства и имущественных отношений администрации Шарыповского района М.Н.Тезикова | 29.06.2017 |
| 3 | Сформировать перспективные планы благоустройства, озеленения и обустройства объектов соцкультбыта на территории муниципальных образований на 2017год | Главы сельсоветов | 09.04.2017 |
| 4 | Утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района. | Главы сельсоветов | 11.04.2017 |
| 5 | Проведение субботников с привлечением населения, организаций (производственных, сельскохозяйственных, ЖЭУ, учебных, лечебных учреждений, торговых и других коммерческих организаций, граждан, владеющих домами на правах личной собственности и т.д.) для проведения следующих работ: очистка от мусора тротуаров и газонов с обязательным вывозом мусора на свалку; приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов; устройство скамеек и урн на остановках общественного транспорта, в скверах, у организаций торговли, общественных зданий; асфальтирование или цементирование площадок для размещения мусорных контейнеров; ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений; ликвидация всех самовольных свалок в черте населенных; очистка берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора | Главы сельсоветов | 21.04.2017- 21.06.2017 |
| 6 | Руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от форм собственности, подготовить отчеты о проведенных мероприятиях по благоустройству и озеленению прилегающих территорий в период проведения двухмесячника | Главы сельсоветов | 22.06.2017 |
| 7 | Предоставление отчетов по реализации мероприятий по проведению двухмесячника по приложениям № 1, 2, 3 | Главы сельсоветов | I этап- 19.05.2017 II этап-21.06.2017 |

Приложение №1 к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района на 2017 г.

Мероприятия

по санитарной очистке территорий населенных пунктов

Шарыповского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект выполнения работ | Исполнитель | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2 к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района на 2017 г.

Мероприятия

по ремонту, благоустройству и озеленению памятников на территории муниципальных образований  Шарыповского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект выполнения работ | Исполнитель | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3 к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению муниципальных образований Шарыповского района на 2017 г.

Мероприятия

по ремонту существующих и установке новых малых архитектурных форм на площадках объектов соцкультбыта на территории муниципальных образований  Шарыповского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект выполнения работ | Исполнитель | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |